Minuta Reunión Subcomisión Administradora del IXP CABASE REGIONAL BUENOS AIRES DEL  19-03-2020

TEMAS

- MIEMBROS:

  - NUEVOS:

    - Sin novedad.

  - BAJAS.

    - BBT. Revisar Status, Hasta 30 de Abril.

  - MODIFICACIONES.

    - Antena Delta viene a través de SN WiFi, Revisar Status. Pendiente.

  - Otros.

    - Yahoo. Status. Sin novedad.

    - Microsoft de Argentina. Status. Documentación firmada. Tema técnico sin novedad.

    - TECO. Status. Faltan algunos prefijos. Se detectó que no están publicando a Telecentro. Se les comunicó que eso no está permitido. Se espera respuesta. Cualquier otro caso que algún miembro detecte se pide se pase información a NOC CABASE.

    - Sparkle: Status. Presenta algunos problemas de asimetría. Se reclamó pero Sparkle dice que no tienen solución. La solución está en manos de reconfiguración de los ISPs que presentan inconvenientes.  El tráfico actualmente ronda los 9Gbps. Temporariamente CABASE seleccionara que miembros publicarles a Sparkle manejando prioridad de mayor a menor: cache, pequeños, grandes. Requiere seguir trabajando el tema.

- ADMINISTRACIÓN:

  - Caja:  K$ -2.154

  - Fondo de Reserva: K$2.633  KUSD130.

  - Cobranzas / Deuda.

    - Por cobrar (vencida).K$ 4.569

    - Casos a resaltar:

      - Century link aún pendiente

      - Consejo de la magistratura

      - Cooperativa Mariano Acosta

      - Google

      - IPNext

      - Prisma

      - Red Link

    - Deudores reunión pasada:

      - B2Net.

      - CenturyLink. Pagó una parte.

      - Consejo de la magistratura. Sigue

      - Cotelcam. Pagó una parte

      - IPNext Promete pago esta semana.

      - Red Link Sigue

      - Prisma. Sigue. Se da mandato a Hernan Seoane para explicar a Prisma el esquema.

  - Gastos Autorizados:

      - Módulos Opticos 10G. Comprar 20 localmente aunque sea a un costo algo mayor y 140 al exterior a menores costos pero más plazo (58 a 70 dolares). Status. Los 20 locales no se compraron porque los del exterior legan rápido. En curso. Se estima llegada próxima semana.

      - Placas de puertos 100G. Tomamos la opción de 4 o 6 en base a que Ingeniería pueda resolver tema de soporte de placa de 6 con Huawei. Status. Se procedió a comprar 2 placas de 6 puertos.

      - 1 SW de 48 bocas SFP Giga + Uplink 4 *10G. Avanzar. Status. Se procedió a comprar 1 SW. Se usara Huawei 12000 como spare.

      - Reponer módulo de 100Gbps que necesitaría CloudFlare autorizando usar stock actual.

- INFRAESTRUCTURA:

  - Networking

    - Nuevas placas de 100G.

    - Bocas Giga.

    - Proyecto RPKI.*

    - IXP Manager. *

    - Estado IXP-DB.*

    - Problemática de filtros para ASN de terceros.

    - Módulos ópticos nuevo switch Huawei.

  - Física, Eléctrica, Cooling

    - Fase 2 de terraza. Status. Finalizado.

    - Patcheras reflejadas en sala. Status. Finalizado.

    - Cotizar control de acceso de terraza y cámaras con NVR. 55K$ con cámaras y NVR. Se toma esta opción o la que pueda aparecer que mejore. Status. Pendiente.

    - Cotizar un esqueleto de ruedas de ganancia para poner en la terraza. Status. Status. Pendiente.

    - Elaborar plan de migración a meetme room terraza. CT BUE, ATI, NOCC. Se trataría de hacer presencial.

- OPERACIÓN Y PROCESOS.

  - Situación Trafico Telecom (Fibertel). Tratado en punto 1.b.3.

  - Situación Tráfico Century Link. Revisar Status.

    - Publicaciones: Agustin Speziale y su jefe Alejandro Girardotti. Deberíamos pasar a una conexión a 100G y se llevan evaluar porque no están entregando tráfico. Se invita a los miembros que no lo vean vía CABASE a reclamar. Status. Pendiente. Reforzar vía telegram.

  - Protocolo ante situaciones de contingencia por eventos de alto impacto de tráfico.*

  - Grupo de difusión Telegram de IXPBUE. Status. Se evaluar que está funcionando. Se propone creación de grupo técnico en Telegram de chat pero se decide postergar su implementación.

- OTROS TEMAS:

Próxima reunión mensual: Miércoles 15 de Abril 11hs (REMOTA)

Aumento de tráfico por razones de público conocimiento.

Problemática con Google y su respuesta. Google corroboró que es un problema de FO. El tema está escalado.

Se decide tener un mayor grado de flexibilidad para miembros existentes o nuevos que requieran nuevas conexiones o upgrades en aportar al buen funcionamiento de la Internet que nuestra sociedad necesita en esta crisis.

La flexibilidad será manejada discrecionalmente para evitar procesos decisorios que alarguen la definición e intervendrá según se requiera CT BUE, CABASE y/o Coordinadores de la Subcomisión de IXP BUE.

Se dejara registro de lo aceptado y del decisor.

Dado que el entendimiento de la situación no puede ir en detrimento del crecimiento del proyecto, la parte beneficiada deberá comprometerse a la regularización a la brevedad. De no cumplirse los compromisos, se revisará la decisión inicialmente tomada.

Referencias:

- CT BUE Coordinador técnico Buenos Aires.

- ATI Administrador Técnico de Infraestructura.

- ATN Administrador Técnico de Networking.

- NOCC NOC CABASE.