**Agenda Reunión Subcomisión Administradora del IXP CABASE REGIONAL BUENOS AIRES DEL 18-06-2020**

**TEMAS**

1. MIEMBROS:
   1. NUEVOS:
      1. **Cooperativa Perez Millan**
      2. **Cootelser Ltda.**
   2. BAJAS.
      1. BBT Revisar normalización de pagos.
   3. MODIFICACIONES.
      1. Antena Delta viene a través de SN WiFi. Revisar status pagos.
   4. Otros.
      1. Microsoft de Argentina. **Status.**
   5. Excepciones situación cuarentena. **Revisar casos.**
2. ADMINISTRACIÓN:
   1. Caja: **K$**
   2. Fondo de Reserva: **K$ KUSD130**
   3. Cobranzas / Deuda.
      1. Por cobrar (vencida). **K$**
      2. Casos a resaltar:
         1. Antena Delta
         2. Century Link. “**Se mandó reclamo formal avisando que lo que sigue es proceso de desconexión. Se espera solución. No obstante se deja constancia que el upgrade que Century Link tiene planificado queda en stand by hasta tanto regularicen los pagos**.”
         3. Cooperativa Mariano Acosta
         4. IPNext.
         5. Juan Pablo Florentín
         6. Prisma.
         7. Telecom
      3. Deudores reunión pasada:
      4. Información cierre de balance.
      5. Esquema de cobro de patchcords en caso de provisión por CABASE.
   4. Gastos Autorizados:
      1. 10/20/20 Patchcords LC-LC SM Duplex de 15 10 3 mts respectivamente. USD760.
      2. Reconectorizar varios Patchcords SC-SC que ya no usamos para pasarlos a LC LC, a un costo de USD 5 por extremo.
3. INFRAESTRUCTURA:
   1. Networking
      1. Nuevas placas de 100G. Llegada fines de Junio (no hay confirmación de Dacas). **Status.**
      2. Switch bocas 48xGiga. Llegada fines de Junio. (no hay confirmación de Dacas). **Status.**
      3. Módulo de 100Gbps que necesitaría CloudFlare. Se decide comprar 12 módulos a Pablo Thuler a valor unitario USD 1.100 + shipping marca Seiscom compatible con Huawei. Llegan finales de Junio. **Status.**
      4. Placas 6 x 100G**.** Estado de la compra de las 2 placas adicionales de 6 x100Gbps. **Status.**
      5. Problemática de filtros para ASN de terceros.
   2. Física, Eléctrica, Cooling
      1. Cotizar control de acceso de terraza y cámaras con NVR. **Status.**
      2. Cotizar un esqueleto de ruedas de ganancia para poner en la terraza. **Status.**
      3. Elaborar plan de migración a meetme room terraza. **Status.**
4. OPERACIÓN Y PROCESOS.
   1. **TECO.**
      1. Prefijos no recibidos en proceso de regularización. **Status.**
      2. NO publicación de prefijos por parte de Telecom a Telecentro**. Status.**
   2. **Sparkle.** Se realizó reunión por parte de CABASE – Andrés / Metrotel – Uriel / IPLAN – Matías. **Resultado de la reunión y próximas acciones.**
   3. Akamai: **Status.**
   4. Situación Tráfico Century Link. Status. Se espera que upgrade de 100G, postergado a Junio, soluciones el problema. **Status.**
   5. Conectividad de Google. Interface con errores. **Status.**
   6. Protocolo ante situaciones de contingencia por eventos de alto impacto de tráfico. **A tratar.**
   7. .Modificación proyecto técnico. **Status.**

1. PROYECTOS
   1. Proyecto RPKI. **Colaboración LACNIC.**
   2. Proyecto RS. **Colaboración LACNIC.**
   3. Información IXP-DB. **Compromiso LAC-IX, IX-F**
   4. Iniciativa análisis de problemáticas que presentan otras tipologías de miembro como los Tier1 o CDNs.
   5. IXP Manager. \*
2. OTROS TEMAS:

Próxima reunión mensual: (REMOTA) **16 de Julio**.

Referencias:

* CT BUE Coordinador técnico Buenos Aires.
* ATI Administrador Técnico de Infraestructura.
* ATN Administrador Técnico de Networking.
* NOCC NOC CABASE.