**Agenda Reunión Subcomisión Administradora del IXP CABASE REGIONAL BUENOS AIRES DEL 16-07-2020**

**TEMAS**

1. MIEMBROS:
	1. NUEVOS:
		1. **Cooperativa de provisión y servicios telefónicos y otros servicios públicos Virrey del Pino. OK.**
	2. BAJAS.
		1. BBT Revisar normalización de pagos. OK.
	3. MODIFICACIONES.
		1. Antena Delta viene a través de SN WiFi. Revisar status pagos. **Saldada deuda. Los temas administrativos siguen sin resolverse.**
	4. Otros.
		1. Microsoft de Argentina. **Status. Normalizado temas físicos parcialmente para pasar de 2x10G a 2x20G. Peering contra ruteo central para dar acceso a todos lo IXPs menos BUE. BUE se levantará vía bilaterales. El miembro lo deberá solicitar a Microsoft. Quien no lo haga por bilateral podrá verlo por Multilateral. Hernán Seoane circula mail con las instrucciones.**
	5. Excepciones situación cuarentena. **Revisar casos. Por tema cuarentena tenemos menos presencia física en el IXP. Se requiere que tomemos conciencia de que necesitamos mantener el orden más allá de los controles presenciales que pueden estar resentidos por la cuarentena.**
2. ADMINISTRACIÓN:
	1. Caja: **K$ 692**
	2. Fondo de Reserva: **K$1.155 KUSD 130**
	3. Cobranzas / Deuda.
		1. Por cobrar (vencida). **K$ 4.131 al 30-06**
		2. Casos a resaltar:
			1. IPNext.
			2. Los problemas de miembros internacionales era un tema de COMEX. Esta regularizado.
		3. Deudores reunión pasada:
			1. Antena Delta. Ok.
			2. Century. OK
			3. IPNext. Pendiente.
			4. Juan Pablo Florentín.OK.
			5. Prisma. OK.
			6. Telecom. OK.
			7. Banco Galicia. OK.
			8. Banco Provincia. Ok.
	4. Gastos Autorizados:
		1. Para migración de puertos de 1G de SW Huawei modular a SW Huawei de 1 RU se necesita la compra de 4 bandejas de 24 posiciones, transiciones y 48 patchord de 2mts.
3. INFRAESTRUCTURA:
	1. Networking
		1. Placas de 100G. **Status.** OK – llago. El uso de estas placas requiere un upgrade de software sobre el equipo modular.
		2. Switch bocas 48xGiga. **Status. OK.**
		3. Módulo de 100Gbps. **Status. OK.**
		4. Nuevas Placas 6 x 100G**.** **Status. Se presentó problema con DACAS respecto de la representación. Se está esperando cotización de Solution Box.**
		5. Ver renovación de soporte de SW Huawei**.**
		6. Problemática de filtros para ASN de terceros.
	2. Física, Eléctrica, Cooling
		1. Cotizar control de acceso de terraza y cámaras con NVR. **Status.**
		2. Cotizar un esqueleto de ruedas de ganancia para poner en la terraza. **Status. Se definió que hacer. Hay que pasar a concretarlo.**
		3. Elaborar plan de migración a meetme room terraza. **Status. Se sigue tratando caso a caso.**
4. OPERACIÓN Y PROCESOS.
	1. **TECO.**
		1. Prefijos no recibidos en proceso de regularización. **Status. Ya está todo publicado.**
		2. No publicación de prefijos por parte de Telecom a Telecentro**. Status. Sin novedad.**
	2. **Sparkle.**
		1. **Relevamiento componente de tráfico Multi vs Bi. Pendiente.**
		2. **Resultado de planteo de esquema de aceptar todos los prefijos y que gradualice en base lo que nos debe entregar. Pendiente.**
		3. **Activación o no de propiciar reunión con Marketing Roma. Condicionado al punto anterior.**
	3. **Retiro de prefijos de Edge One. Status. Pendiente.**
	4. Upgrade Akamai: **Status. Pendiente. Agosto/Septiembre. Se consultará status a Hernán Seoane.**
	5. Situación Tráfico Century Link. Status. Se espera que upgrade de 100G, postergado a Junio, solucione el problema. **Status. En curso.**
	6. Protocolo ante situaciones de contingencia por eventos de alto impacto de tráfico.

1. PROYECTOS
	1. Proyecto RPKI. **Colaboración LACNIC. No se recibió contacto de LACNIC.**
	2. Proyecto RS. **Colaboración LACNIC. No se recibió contacto de LACNIC.**
	3. Información IXP-DB. EN reunión pasada “**Compromiso LAC-IX, IX-F. Andrés explica que se necesita automatización. HA le propone que releve lo que necesite para buscar quien presupueste la automatización.” Status. Se realizará reunión aparte para definir los detalles.**
	4. Iniciativa análisis de problemáticas que presentan otras tipologías de miembro como los Tier1 o CDNs. Analizar los casos de miembros que vienen a través de otros por razones de redundancia u otras (miembros que trasportan?)
	5. IXP Manager. \*
2. OTROS TEMAS:

Próxima reunión mensual: (REMOTA). **20-08-2020**

Referencias:

* CT BUE Coordinador técnico Buenos Aires.
* ATI Administrador Técnico de Infraestructura.
* ATN Administrador Técnico de Networking.
* NOCC NOC CABASE.