Minuta Reunión Subcomisión Administradora del IXP CABASE REGIONAL BUENOS AIRES DEL  17-12-2020

TEMAS

- MIEMBROS:

  - NUEVOS:

    - Fernando Diego Urchipia. G Villegas – OK.

    - CONNFLEX S.R.L   de Victor Mihalik. OK.

  - BAJAS.

    - Daniel Lisa (Solicitada 30-11-2020). OK.

  - MODIFICACIONES.

    - PC Online se analizará en caso en 60 días de cara a sanear miembros que por temas de costos deciden llegar por otro miembro en calidad de clientes.  A pedido de Federico se modifica el plazo a 90 días a partir de la fecha. Revisar 17-12. Martin consultará con ellos porque no están presentes en la reunión.

  - Otros.

    - Microsoft de Argentina. Status interfaces y peerings. Lado CABASE 4x10G listo, lado Pacheco no está listo. Se dejó constancia que el lado CABASE está listo. Status. Dado que no presenta problemas operativos a CABASE y sus miembros y que la situación fue comunicada a Microsoft, se decide sacar el tema de la agenda.

    - Blackburn Technology LLC. Status. NO requiere seguimiento posterior en esta agenda.

    - Hurricane Electric. Status de trámite. NO requiere seguimiento posterior en esta agenda.

- ADMINISTRACIÓN:

  - Caja: $5.405.949.43

  - Fondo de Reserva:  $4.111.036      USD130.421

  - Cobranzas / Deuda.

    - Por cobrar (vencida). K$1.597

    - Casos a resaltar:

      - IPNext. Se esperan cheques hoy.

      - Lima Video Cable. Pendiente.

    - Deudores reunión pasada:

      - Cloudflare. Regularizado.

      - Lumen (ex Century Link) tiene no resuelto un tema de puntos. Se enviará carta documento y dar a aviso a los transportados de la situación. Regularizado.

      - IPNext. Se esperan cheques hoy.

      - Lima Video Cable. Pendiente.

- INFRAESTRUCTURA:

  - Networking

    - Renovación de soporte de SW Huawei. Status. OK.

    - Problemática de filtros para ASN de terceros.

    - Se autoriza la compra de 48 SFP de 10G-LR, 9 x SFP 100G con uso de $ de fondo de reserva. Status. Mediados de Enero.

    - Compra de Nuevo Switch. Frente a oferta equivalente en USD y mayores prestaciones de equipo de Cisco frente a la que teníamos de Huawei, y luego de pedirle oferta superadora a Huawei, se optó por Cisco. Se sinergizará spare entre ruteo central e IXP BUE. Plazo de entrega 15 Febrero.

  - Física, Eléctrica, Cooling

    - Cotizar control de acceso de terraza y cámaras con NVR. Status. Status. Se desestima seguir con el tema.

    - Incorporación de AA en sala de equipos. Se preaprueban gastos para incorporar dos aires para crecimiento del consumo de la sala. Se autorizan los USD7.000 AA  + Materiales 2KUSD + Instalaciones en K$167

    - Eliminar filos de los “tachos” de aire actuales.

- OPERACIÓN Y PROCESOS.

  - TECO. No publicación de prefijos por parte de Telecom a Telecentro. Status. No tratado.

  - Sparkle. Levantar tema a MKT Roma. Status. Se solicitó que amplíen a la gente de Italia. A la espera de respuesta.

  - Upgrade Akamai: Status. Servidores físicos finalizados. Cruzada en Lumen sin novedad.

  - Situación Tráfico Lumen. Status. Dado que Lumen no tiene solución y la respuesta es muy espaciada, se propone sumar algunos miembros manejando Comunidades. Se proponen como voluntarios Pablo T, Esteban y Patricio.

  - Protocolo ante situaciones de contingencia por eventos de alto impacto de tráfico.

  - Facebook. Problema en la migración de 6 x 10G a 2 x 100G. Se trabaja con FB en el tema.

- PROYECTOS

  - Proyecto ahorro de puertos y espacio en IXP BUE (Puertos miembros que transportan). Se está trabajando para traer una propuesta a la mesa. Se abrieron frente de consultas a IX.br, a miembros que transportan y a Huawei. Se presentará status próxima reunión.. Status. No tratado.

  - Proyecto RPKI. Colaboración LACNIC. Status. No tratado.

  - Proyecto RS. Colaboración LACNIC. Status. No tratado.

  - Información IXP-DB. Ya se determinó fuente de información (NetBox). Se debe desarrollar pequeño desarrollo para automatizar. Se pedirá cotización. Queda pendiente ver como subir estadísticas de tráfico. Hay un desarrollador valorizando la propuesta. Status. No tratado.

  - Iniciativa análisis de problemáticas que presentan otras tipologías de miembro como los Tier1 o CDNs. Analizar los casos de miembros que vienen a través de otros por razones de redundancia u otras (miembros que trasportan?)

  - IXP Manager. *

- OTROS TEMAS:

Se decide convocar a reunión extraordinaria tentativamente sobre segunda quincena de Febrero de cara a tratar los temas de puntos/costos. Se discutió tema costos de puertas de 100G y sus múltiplos pero requiere mayor dicusión para alcanzar un consenso. Por ello en esa reunión deberíamos discutir: Escala puertas de 100G, Costo de la RU, valores de ingreso al IXP, entendiendo llos tres temas como parte de un todo.

Patricio propone sumar un tema para la próxima reunión de IXP BUE. Ampliar el enlace para alimentar el cache de Akamai. Hoy con los 12 GB contratados + los 5 GB ofrecidos sin costo por IPLAN contra Lumen en Artigas no alcanzaría. Se deja para tratar próxima reunión, aunque el tema debiera escalarse a SGIXP.

Próxima reunión mensual: (REMOTA): 21-01-21

- TEMAS SURGIDOS EN REUNIÓN PASADA – Se trató el punto 2 sin alcanzar consenso, como se expresa más arriba se convocará a reunión extraordinaria.

- Analisis de valor de punto NAP de la RU (Rack Unit)

- Analisis del factor multiplicador de salto de 100 a 200 y 400 Gbps.

- Valores anuales de acuerdos al exterior en dólares.

- Fondo de reserva en pesos luego de compra de nuevo Switch – Niveles de inversión esperados 2021.

- A futuro, no debemos pensar el valor de ingreso al IXP?

Referencias:

- CT BUE Coordinador técnico Buenos Aires.

- ATI Administrador Técnico de Infraestructura.

- ATN Administrador Técnico de Networking.

- NOCC NOC CABASE.