**Minuta Reunión Subcomisión Administradora del IXP CABASE REGIONAL BUENOS AIRES DEL 18-02-2021**

**TEMAS**

1. MIEMBROS:
	1. NUEVOS:
		1. Subspace Communication LLC. Se presenta Sebastián Roldán Escobar. Explica que el objetivo de conexión es para Abril, lo que debe ser tenido en cuanta para activación de cobros recurrentes. **OK.**
	2. BAJAS. **Sin novedades.**
	3. MODIFICACIONES.
		1. Lima Videocable: Standby por 6 meses adicionales. **OK.**
	4. Otros.
2. ADMINISTRACIÓN:
	1. Caja**: K$519**
	2. Fondo de Reserva: **K$237 USD130.421**
	3. Cobranzas / Deuda.
		1. Por cobrar (vencida). **K$6.340**  **(tiene que ver con las facturas anuales emitidas aun no cobradas, no por aumento de la mora).**
		2. Casos a resaltar:
		3. Deudores reunión pasada:
3. INFRAESTRUCTURA:
	1. Networking
		1. Compra de 48 SFP de 10G-LR: **Status. Llegan sobre fin de Febrero, inicio de Marzo.**
		2. Nuevo Switch. **Status. Llegaron equipos al proveedor.**
		3. Capacitación sobre nuevo switch de cara a Marzo por temas de vacaciones e incorporación de gente.
		4. Se necesita entender el secuenciamiento para ver como mover o adecuar racks.
	2. Física, Eléctrica, Cooling
		1. Eliminar filos de los “tachos” de aire actuales**. Status. Terminado. Se realizó tmb la reparación de un ducto que se desprendió.**
	3. Recordatorio: Marzo – Walter presenta plan de inversiones.
4. OPERACIÓN Y PROCESOS.
	1. **TECO.** No publicación de prefijos por parte de Telecom a Telecentro**. Status (contacto con TECO y ampliación Telecentro). Se contactó a Telco, plantean ampliación pero no hay respuesta al tema.**
	2. Sparkle**.** Upgrade MKT Roma. **Status. Sin respuesta. Estamos en alrededor de 6G sacando los grandes y priorizando a miembros más pequeños.**
	3. Upgrade Akamai: Cruzada Lumen. **Status. Crizada finalizada. Falta levantar.**
	4. Reunión Lumen – CABASE: **Status. No se dio con el contacto Internacional Pendiente.**
	5. Situación Tráfico Lumen.
		1. Prueba comunidades de casos testigos. **Status. A excepción de los grandes se publicó todo alcanzando alrededor de 40/50G de tráfico.**
		2. Peering 10G**. Status.**
	6. Protocolo ante situaciones de contingencia por eventos de alto impacto de tráfico.
5. PROYECTOS
	1. Proyecto ahorro de puertos y espacio en IXP BUE (Puertos miembros que transportan). Se está trabajando para traer una propuesta a la mesa. Se abrieron frente de consultas a IX.br, a miembros que transportan y a Huawei. Se presentará status próxima reunión.. **Status.**
	2. Proyecto RPKI. Colaboración LACNIC. **Status. Sin avance.**
	3. Proyecto RS. Colaboración LACNIC. **Status. Se analizara como alternativa para BUE. A evaluar en Marzo.**
	4. Información IXP-DB. Ya se determinó fuente de información (NetBox). Se debe desarrollar pequeño desarrollo para automatizar. Se pedirá cotización. Queda pendiente ver como subir estadísticas de tráfico. Hay un desarrollador valorizando la propuesta. **Status. Tenemos detectado el desarrollador y se comienza a avanzar.**
	5. Iniciativa análisis de problemáticas que presentan otras tipologías de miembro como los Tier1 o CDNs. Analizar los casos de miembros que vienen a través de otros por razones de redundancia u otras (miembros que trasportan?)
	6. IXP Manager. \*
6. OTROS TEMAS:

PeeringDB, **faltan alrededor 50/60 miembros en IXP BUE. HA Avisos en Lista y grupo de difusión en Telegram + el 1 a 1 por parte de CABASE.**

Próxima reunión mensual: (REMOTA): **18 de Marzo de 2021 11Hs.**

Reunión Extraordinaria: **25-02-21 11hs**

**Escala de puntos NAP 100, 200 y 400 Gbps**

**Costo de las unidades de rack a partir de 2RU.**

**Costo de entrada al IXP.**

Referencias:

* CT BUE Coordinador técnico Buenos Aires.
* ATI Administrador Técnico de Infraestructura.
* ATN Administrador Técnico de Networking.
* NOCC NOC CABASE.