Minuta Reunión Subcomisión Administradora del IXP CABASE REGIONAL BUENOS AIRES DEL  15-07-2021

- MIEMBROS:

  - NUEVOS::

  - BAJAS: Solicitud de baja de Iboss 30-06-21. En proceso de tratamiento.

  - MODIFICACIONES.

  - Otros.

- ADMINISTRACIÓN:

  - Caja: : $14.375.729,68 (se realizará plazo fijo a 30 días con excedente del flujo esperado)

  - Fondo de Reserva:  $2.822.471,78        USD130.421

  - Cobranzas / Deuda.

    - Por cobrar (vencida). $3.310.517,26

    - Casos a resaltar:

    - Deudores reunión pasada: No hay casos de la reunión pasada, excepto CD Galared. Sin respuesta por parte de Galared. Se da la baja de facto y se seguirá el tema administrativo.

- AGENDA PRIORITARIA

  - Presupuestos y alcances por reordenamiento sala actual IXP BUE.

    - Birka:$ 2.068.736,15

    - Gama: USD 30.466,15 (Incluye el reordenamiento de cables)

    - Intranet: $ 378.000,00 + USD 23.305,07

Se plantea que el mejor esquema es empezar con un reordenamiento que debe hacer Metrotel. Metrotel transporta alrededor de 60 miembros.

En función de ese reordenamiento se va a necesitar recotizar para terminar de arreglar lo que reste.

Nico G plantea la imposibilidad de hacer estos temas sin un CT BUE (punto siguiente de la agenda).

90 días para mudanza a meetme room con penalidad a definir en proxiam reunión.

  - Status de la contratación de CT BUE y días y bandas horarias de cobertura.

    - Se decide avanzar con un CT para Buenos Aires

    - Se decide absorber 50% de costo de un recurso extra de NOC (on top de la distribución de puntos en indirectos). Es to busca compensar esfuerzos de atender miembros que vendrán fuera de hora.

  - Costo Coaching CT BUE.

    - Se propone ver el último valor que se repartía entre SyT y NOC para este rol. El valor queda sujeto a ser revisado la próxima reunión.

  - Status puerto troncal Metrotel. Uriel comenta que estena avanzando con CABASE para establecer un mecanismo simil CIX.

  - Canal comunicación IXP BUE. Se decide implementar el grupo de Telegram que permita comunicación entre los miembros, que será paralelo al grupo de difusión. EL mismo será para que se pueda interactuar ente eventuales problemas o necesidades técnicas.

Dario propone dar la funcionalidad en el grupo de difusión para comentar las publicaciones. Se da el OK a la propuesta.

EL RESTO DE LOS TEMAS DE AGENDA NO FUERON TRATADOS.

  - Ampliación IXP BUE

  - Roles CT BUE.

  - Lumen – Status como miembro.

- INFRAESTRUCTURA:

  - Networking

    - Instalación nuevo switch. Status.

    - Capacitación sobre nuevo switch. Status.

  - Física, Eléctrica, Cooling.

  - Plan de Inversiones anual. Ejecución. Status.

- OPERACIÓN Y PROCESOS.

  - TECO. No publicación de prefijos por parte de Telecom a Telecentro. Status.

  - Sparkle. Upgrade MKT Roma. Status.

  - Upgrade Akamai: Cruzada Lumen. Status.

  - Observium – Acceso de miembros. Status.

  - Protocolo ante situaciones de contingencia por eventos de alto impacto de tráfico.

- PROYECTOS

  - Proyecto ahorro de puertos y espacio en IXP BUE (Puertos miembros que transportan). VER en Agenda Prioritaria.

  - Proyecto RPKI. Colaboración LACNIC.

  - Proyecto RS. Colaboración LACNIC.

  - Información IXP-DB. Ya se determinó fuente de información (NetBox). Se debe desarrollar pequeño desarrollo para automatizar. Se pedirá cotización. Queda pendiente ver como subir estadísticas de tráfico. Hay un desarrollador valorizando la propuesta.

  - Iniciativa análisis de problemáticas que presentan otras tipologías de miembro como los Tier1 o CDNs. Analizar los casos de miembros que vienen a través de otros por razones de redundancia u otras (miembros que trasportan?)

  - IXP Manager. *

- OTROS TEMAS

PeeringDB,

Próxima reunión mensual: (REMOTA): 19 de Agosto de 2021

Referencias:

- CT BUE Coordinador técnico Buenos Aires.

- ATI Administrador Técnico de Infraestructura.

- ATN Administrador Técnico de Networking.

- NOCC NOC CABASE.