**Minuta Reunión Subcomisión Administradora del IXP CABASE REGIONAL BUENOS AIRES DEL 19-08-2021**

1. MIEMBROS:
	1. NUEVOS:**:**
		1. nFibra SAS – Guillermo Nardoni – Rosario.
			1. **Guillermo aclara las no pertenencias a otras sociedades que perteneció en el pasado.**
			2. **Por pedido de Graciela se aclara la necesidad de baja como contacto de esas sociedades. Esto es válido para cualquier miembro.**
			3. **Guillermo expresa la voluntad de ir también a Rosario, pero por cuestiones de timing no puede en este momento.**
			4. **Se da aprobado el ingreso a IXP BUE**.
		2. Cooperativa la Agricola de Crespo. **No corresponde a IXP BUE. Se incluyó por error.**
		3. StackPath LLC. **OK**.
	2. BAJAS:
	3. MODIFICACIONES.
	4. Otros.
		1. Stand by de Video Cable Domselaar (Telefas SA) vencido. **Ernesto no obtuvo respuesta justificando pero piden extender el stand-by hasta fin de año. Se aprueba que se extienda 30 días más para que llegue la justificación. En la próxima reunión se extiende o se pasa a proceso de baja.**
2. ADMINISTRACIÓN:
	1. Caja**: : K$6.109 . Se autoriza a renovar el plazo fijo.**
	2. Fondo de Reserva: **K$3.800 USD130.421**
	3. Cobranzas / Deuda.
		1. Por cobrar (vencida). K**$2.467**
		2. Casos a resaltar:
			1. **BT**
			2. **Canepa**
			3. **Metrotel (caso puntual de valor del punto NAP de enero)**
		3. Deudores reunión pasada:
3. AGENDA PRIORITARIA
	1. Reordenamiento sala actual IXP BUE.
		1. Status reordenamiento Metrotel. **En virtud que avanza pero no dan los tiempos, Andrés presenta un plan alternativo.**
		2. **PLAN PRESENTADO POR INGENIERÍA CABASE (presenta Andrés):**
			1. **Requiere compras de PDU y cables, tareas de energizado y patcheras reflejadas.**
			2. **Se aprueban USD7.000 para la compra.**
			3. **Se aprueban USD1.000 para microscopio electrónico.**
		3. Definición penalidades y plazos mudanza a meet me room.
			1. **Plazo máximo 1 de Diciembre de 2021.**
			2. **Se debe mudar al menos la fibra principal. Se debe resolver que se ofrecer que hacer para e camino redundante para aquellos que lo tengan. Dario propone un FEC para esta alternativa.**
			3. **Para la alternativa principal se proponen:**
				1. **Avanzar con el esquema actual de ODF directo en meet me room.**
				2. **Avanzar con un nuevo esquema que tenga un FEC intermedio.**
				3. **Se vota por la opción a. Se deja abierta la opción a reanalizar el tema FEC en un futuro.**
	2. Status de la contratación de CT BUE y días y bandas horarias de cobertura. **Se presenta a Matías Dolan como nuevo CT BUE.**
		1. **Comenta Nico que existen equipos sin uso pero que los miembros no responden a los mails de aviso de CABASE. Esto atenta contra el espacio.**
		2. **Dejamos como cerrar este tema reunión que viene.**
	3. Coaching CT BUE. Partiendo del último valor que se repartía entre SyT y NOC para este rol, se decidió revisar valor en esta reunión. **Se pacto revisiones periódicas que se alinien a 50% del valor salariar de CT BUE.**
	4. Status puerto troncal Metrotel. **Se espera poder ver detalles acordados la próxima reunión.**
	5. **En base a baja de servicios de Cámaras de IPLAN se decide ir a plataforma de DVR. Analiza SyT desde el rol ATI BUE.**

**RESTO DE LOS TEMAS NO TRATADOS.**

* 1. Canal comunicación IXP BUE. Status.
	2. Ampliación IXP BUE
	3. Roles CT BUE.
	4. Lumen – Status como miembro.
1. INFRAESTRUCTURA:
	1. Networking
		1. Instalación nuevo switch. **Status.**
		2. Capacitación sobre nuevo switch. **Status.**
	2. Física, Eléctrica, Cooling.
	3. Plan de Inversiones anual. Ejecución. **Status.**
2. OPERACIÓN Y PROCESOS.
	1. **TECO.** No publicación de prefijos por parte de Telecom a Telecentro**. Status.**
	2. Sparkle**.** Upgrade MKT Roma. **Status.**
	3. Upgrade Akamai: Cruzada Lumen. **Status.**
	4. Observium – Acceso de miembros. **Status.**
	5. Protocolo ante situaciones de contingencia por eventos de alto impacto de tráfico.
3. PROYECTOS
	1. Proyecto RPKI. Colaboración LACNIC.
	2. Proyecto RS. Colaboración LACNIC.
	3. Información IXP-DB. Ya se determinó fuente de información (NetBox). Se debe desarrollar pequeño desarrollo para automatizar. Se pedirá cotización. Queda pendiente ver como subir estadísticas de tráfico. Hay un desarrollador valorizando la propuesta.
	4. Iniciativa análisis de problemáticas que presentan otras tipologías de miembro como los Tier1 o CDNs. Analizar los casos de miembros que vienen a través de otros por razones de redundancia u otras (miembros que trasportan?)
	5. IXP Manager. \*
4. OTROS TEMAS

PeeringDB,

Próxima reunión mensual: (REMOTA): **16 de Septiembre**

Referencias:

* CT BUE Coordinador técnico Buenos Aires.
* ATI Administrador Técnico de Infraestructura.
* ATN Administrador Técnico de Networking.
* NOCC NOC CABASE.