Minuta Reunión Subcomisión Administradora del IXP CABASE REGIONAL BUENOS AIRES DEL  16-12-2021

- MIEMBROS:

  - NUEVOS::

    - Corrientes Telecomunicaciones S.A.P.E.M. Presenta Manuel Valdes. Ernesto comenta la iniciativa de crear un IXP en Corrientes. Es estadía aun es preliminar, por lo que la incorporación de Corrientes Telecomunicaciones al IXP BUE no presenta conflicto al momento. OK. Se considera la aplicación de los fondos de reserva e ingreso a IXP Corrientes en caso que se de la creación y mudanza efectiva del nuevo miembro.

    - Globaltech Telecomunicaciones SAS. Presenta Gaston Puleio y Carlos Canta. OK.

    - Jefatura de Gabinete – Gobierno Provincia de Buenos Aires. Presenta Pedro Brisson. Es miembro del IXP LPT y seguirá conectado. OK.

    - Telenovo - Ing. Leandro J. Arias. No se presentó a la reunión para presentar. Queda pendiente para reunión siguiente.

    - Llega pedido durante la reunión que se tratará en extraordinaria de 21-12-21

  - BAJAS:

    - Telpin (06-12-21).  Es efectiva a la fecha dado que se facturaron cargos durante es stand-by que los compensan.

    - IPNext. Se aprueba la baja. Se revisa desde cuando corre para aplicar los 90 días (pasa a Administración)

  - MODIFICACIONES.

  - Otros.

- ADMINISTRACIÓN:

  - CAJA: $8.806.819,88.-

FONDO DE RESERVA: $828.352,02.-

FONDO DE RESERVA: $5.508.369,76.-

FONDO DE RESERVA: USD130.421.- 

PLAZO FIJO: $7.929.806,96.- (venc. 03/01/22)

DEUDA:  $4.482.052,52.-

    - Deudores reunión pasada:

      - BT Latam (desde marzo): OK

      - Century Link (una de julio) : Pend

      - Juan Pablo Florentín (3 meses): Pend

      - Link Net (3 meses, mayo, junio, octubre): OK

      - Microsoft (anualidad): Pend

    - Deudores

      - Century Link (una de julio) : Pend

      - Juan Pablo Florentín (3 meses): Pend

      - Microsoft (anualidad): Pend

- AGENDA PRIORITARIA

  - Definición cargos anuales  miembros excepcionales

  - Reordenamiento sala actual IXP BUE.

    - Medidas de corto y largo plazo en base a información de Ingeniería. Se convoca a extraordinaria el Martes 21 a las 10hs hasta 12hs.

    - Reordenamiento Metrotel. Inicio de migraciones Enero – Fin de migración inicio de Marzo. No tratado.

    - Mudanza a meet me room

      - Plazo de penalización y definición. Penalización progresiva a partir de Factura emitida en Febrero donde se impactará lo que no sea terminado al 31 de Enero de 2022. 1er mes +20%, 2do mes +30%, 3er mes + 40%, 4to mes + 50%. Luego de este período revisar.

      - Status  CT BUE. Ver informa en anexo.

    - Equipos sin uso sin respuesta de miembros.

      - Status - CT BUE. Ver informa en anexo.

  - “PIX Metrotel” No tratado.

  - Cámaras de video vigilancia.

    - Resta una configuración adicional en base a definición del NOC. Finalizado.

    - Tramitar baja de cámaras anteriores. OK.

  - Disponibilidad e Puertos. Ver informa en anexo.

    - Reporte mensual de ocupación, comprometido y libre por parte de CTBUE.

    - Status migraciones a 40/100G

    - Testing “pulpito”

  - Lumen – Status como miembro. Ingeniería va a revisar que trafico cursa Lumen en virtud que parece no estar aceptando nuestras redes, pero hay tráfico en el puerto. Se da inicio pero requiere más tiempo para tratar.

- INFRAESTRUCTURA:

  - Networking

  - Física, Eléctrica, Cooling.

  - Plan de Inversiones anual. Ejecución. Status.

- OPERACIÓN Y PROCESOS.

  - TECO. No publicación de prefijos por parte de Telecom a Telecentro. Status.

  - Sparkle. Upgrade MKT Roma. Status

- PROYECTOS

  - Proyecto RPKI. Colaboración LACNIC.

  - Proyecto RS. Colaboración LACNIC.

  - Información IXP-DB. Ya se determinó fuente de información (NetBox). Se debe desarrollar pequeño desarrollo para automatizar. Se pedirá cotización. Queda pendiente ver como subir estadísticas de tráfico. Hay un desarrollador valorizando la propuesta.

  - Iniciativa análisis de problemáticas que presentan otras tipologías de miembro como los Tier1 o CDNs. Analizar los casos de miembros que vienen a través de otros por razones de redundancia u otras (miembros que trasportan?)

  - IXP Manager. *

- OTROS TEMAS

PeeringDB,(No tratado)

Próxima reunión extraordinaria (REMOTA): 21 de Diciembre de 2021 10Hs.

Próxima reunión mensual: (REMOTA):  20 de Enero 2022 11Hs

ANEXO

RELEVAMIENTO DE TAREAS NOVIEMBRE-DICIEMBRE

- MIGRACION ODFs AL MMR: Se Migro al miembro: IPLAN Y TELECENTRO

Faltan Migrar: BT-COM, SVI Cablenet, LNP, AFIP, CLARO, SILICA, FIBERTEL, Metrotel, SNW (SN Comunicaciones).

Indicaron que no van a migrar sus ODFs: Antel

- Se cuenta con bocas de 10gb y 100gb disponibles.

- Se procedió a retirar equipos que ya no se encuentran utilizados o de miembros que no son mas parte del IXP-BUE, previamente notificando al miembro, en este caso a IPNext (IPN), gracias a esto se pudo liberar 1U de RACK.

- Se realiza INCAPIE EN LOS MIEMBROS para que, ENVIEN MAIL ANTES DE VENIR con 48hs de anticipación (presentando la art correspondiente, horario de visita, personal a ingresar a cabase y tarea a realizar)

- Se hizo un relevamiento de las bocas saturadas, que son candidatos para hacer upgrade a una boca de 100gb o 40gb (Ordenados en prioridad)

GIGARED MIGRO A 100GB

SITSA MIGRO A 100GB
Facebook MIGRO A 1x100 + 1x100 + 1x100 + 1x100

Jumpnet 1x10 a 1x40gb

TELMEX ATT 20GBX2 AMPLIACION A 100GB Y 100GB (ENERO)

TELECENTRO 4X10 (TLC) A 2X100 (ya presento proyecto técnico) (instalación de equipo necesaria)

METROTEL TRUNK 4X10GB A 1X100

Linkear a 1x100
Coseidi 8x10 A confirmar (Se le solicito proyecto técnico)

Referencias:

- CT BUE Coordinador técnico Buenos Aires.

- ATI Administrador Técnico de Infraestructura.

- ATN Administrador Técnico de Networking.

- NOCC NOC CABASE.