Minuta Reunión Extraordinaria Subcomisión Administradora del IXP CABASE REGIONAL BUENOS AIRES DEL  21-12-2021

- Se aprobó ingreso de Telenovo. Presento Leando Arial. Se dio OK para ingreso.

- TEMA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA: INFRAESTRUCTURA SALA XIP BUE. Estrategias de corto, mediano y largo plazo.

Info de Contexto:

Miembros actuales: 160

Crecimiento de año: 7%

RUs efectivamente utilizadas por miembros:187

Crecimiento del año: NA

Rack efectivamente utilizados por miembros: 5,5

  - CORTO PLAZO (con impacto en los próximos 6 meses):

    - Instalación de 2 nuevos racks, uno de ellos inmediato, el otro antes de fin de Enero.

    - Uso de uno de ellos como “comodín” para apalancar el reordenamiento por rack con las nuevas patcheras reflejadas.

    - El reordenamiento requiere planeamiento detallado para tareas que se ejecutaran por NOC CABASE en horario nocturno.

    - El segundo rack + las optimizaciones producto de la mudanza a sala de carriers y de reordenamiento por rack permitirían no tener problemas de espacio los próximos 6 meses.

    - En el proceso de reordenamiento y en caso que haya ITX bilaterales de infraestructura no declaradas, producto del desorden que generó la pandemia, se consultará a los miembros del rack afectado. De no estar declaradas o no declararse, se procederá a la mudanza sin considerar dicha ITX. EN caso que el miembro declare una ITX efectiva peor no declarada a la fecha, esta ITX será considerada en el ordenamiento y se cobrará a partir de la fecha detectada, sin cargos retroactivos. Esta medida será de carácter excepcional y de ninguna manera sienta precedentes de situaciones futuras.

    - En este proceso, se pedirá a las miembro que tengan ITX bilaterales de infraestructura que consideren migrarlas a ITX bilaterales dentro de la matriz.

  - MEDIANO PLAZO (impacto 6 a 18 meses):

    - Analizar la manera de incentivar el no uso de RUs o de desincentivar su uso. Se discuten varias alternativas no excluyentes pero que requieren mayor análisis:

      - Provisión por parte de CABASE de puertos que no le requieran instalación de switch propio al miembro en los casos de más de un vínculo de transporte.

      - Aumentar los costos de la RU, lo cual requiere ser tratado en SG-IXP.

      - Considerar aumentos de costos de ITX bilateral de infraestructura, entendiendo que existe alternativa no onerosa vía la matriz de conmutación (requiere ser tratado en SG-IXP

    - Eliminar soporte de conexiones de Cobre. Se decide poner plazo al 30 de Junio)

    - Eliminar las puertas de 100M (hoy cuatro miembros). Se decido poner plazo 30 de Junio.

    - Acelerar puesta en marcha del PIX de Metrotel y ver otros posibles otros candidatos.

  - LARGO PLAZO (impacto +18 meses)

    - Reflotar site GCBA como posible sitio de Disaster recovery, acceso PIX, etc.

    - Analizar distintos tipos de ampliaciones de la sala en el piso actual de Suipacha 128.

NOTA FINAL:

Se decide que las reuniones mensuales ordinarias se decidirán en 60 minutos de temas ordinarios y 60 minutos de ordenamiento y ampliación de la infra de IXP BUE. Esto 60 + 60 minutos se respetarán independientemente de que se cubran o no los temas correspondientes a cada parte de la agenda.