**Minuta Reunión Subcomisión Administradora del IXP CABASE REGIONAL BUENOS AIRES DEL 04-08-2022 Extraordinaria**

1. MIEMBROS:
   1. NUEVOS:
      1. VAVCOM SRL. Presenta Esteban Férnandez. El solicitante por su ubicación geográfica es natural para IXP BUE. Se da aceptación.
      2. Audibel Telecomunicaciones SA. Presenta Fernando Rodrigo Lopez. El solicitante por su ubicación geográfica es natural para IXP BUE. Se da aceptación.
2. INFRAESTRUCTURA
   * 1. Se comentan tres alternativas para ampliación:
        1. Uso de sala de baterías
        2. Uso de Sala de NOC
        3. Uso de Oficina contigua a NOC
     2. Se toma la opción 3 y se descartan las opciones:
        1. Sala de batería por vapores que deterioren equipos en el tiempo.
        2. Sala de NOC por su tamaño
     3. Andres expone los flujos de cables a saber:
        1. Meetme room a sala de equipos para carriers y miembros que llegan por sus propios medios.
        2. Carrier a equipos de miembros transportados.
        3. Miembros a matriz de conmutación
        4. Cables entre miembros
        5. Matriz de conmutación a ruteo central
     4. En base a esto se decide:
        1. El uso de la sala nueva será para ruteo central y carriers. Se estiman 6 racks.
        2. Las interconexiones entre miembros se harán via la nueva sala (esto garantiza mecanismos de control)
        3. La sala nueva tendrá accesos restringidos.
        4. El esquema en la sala vieja contemplará:
           1. Nueva patchera central a matriz.
           2. Uso de reflejadas a nueva sala y a nueva patchera central para la matriz.
           3. Reemplazo de racks paulatinos a uno normalizado que permita manejar los cables en forma ordenada dentro del rack con equipos retirados hacia el interior del mismo.
        5. De cara a reunión ordinaria de 18-05 se espera estimación presupuestaria. (Toma tema Luis Hernandez SyT)
        6. La parte de Patcheras queda fuera de scope de punto 5. Ese tema como segunda etapa la toma Andres P)
3. Otros temas tratados
   1. Esteban pide incluir en la agenda de reunión ordinaria tema Akamai. Pablo Fritz da una explicación de lo detectado y de lo que se está probando. De todas formas se incluirá tema en la reunión del 18.
   2. Walter comenta que la compra del equipo de ruteo central se había trabado cuando quisimos pagar. Se negoció pago de 50%ahora y saldo luego.
   3. Hernan S pregunta si nos interesa explorar beneficio de subsidio como ONG que es CABASE. Se le da OK para que explore el tema.