Minuta Reunión Subcomisión Administradora del IXP CABASE REGIONAL BUENOS AIRES DEL  17-11-2022

- MIEMBROS:

  - NUEVOS:

      - Daniel Robinson Marechal (Mikronet). Se acuerda que Daniel hable con OGB que es su IXP natural. Si esto no prospera, BUE estará abierto a la solicitud.

  - BAJAS:

  - MODIFICACIONES:

      - Lumen cambio  razón social a Cyrion. Desde IXP BUE mandaremos nota pidiendo especifiquen como queda tema ASNs e IPs.

  - Otros:

      - PeeringDB. Status. Se aplicaron multas. IDT va a regularizar.

- ADMINISTRACIÓN:

NOTA: Daniel Denis reemplaza a Matías Dolan como CT BUE. Se establecen 30 días de transición.

CAJA: 16.282.493,41

FONDO DE RESERVA UNIFICADO ($): 63.805.-

FONDO DE RESERVA (USD): 130.421.-

PLAZO FIJO: 11.554.394,05.-

DEUDA: 12.272.732,39.-

Zenlayer (Aporte Inicial y FdR desde 04/2022) 239.500
Subspace (del 2 al 10 del 2022) 842.556. Revisar el caso específico.

Deudores reunión anterior:

- Zenlayer, aporte inicial desde 04/22
Subspace Communications, desde febrero 2022
Netspoke UK, desde junio 2022
Microsoft Argentina, 4.5 millones (factura reciente, no vencida)
Maxihost, desde junio 2022
Google, factura colgada de junio 2022
Globaltech Telecomunicaciones, Aporte Inicial, diciembre 2021 (Puleio)
G-Core Labs, agosto 2022
Coop. Batán, mayo y junio 2022

PUNTOS BUE: Esteban levanta una problemática respecto del uso variable de puertos que genera inequidades además de carga operativa. Se agenda tema para la próxima reunión.

- INFRAESTRUCTURA

  - Cambio de Baterías – Status prueba de descarga. Pendiente. De todas formas por un incidente la UPS entró y en cálculo teórico la UPS indicó alrededor de 30 minutos. Respecto del incidente fue un punto caliente que estaba detectado y planificada su corrección. El incidente ocurrió antes y se aplicó una maniobra correctiva de emergencia sin impacto en el IXP. No obstante la solución definitiva se realizará próximamente.

  - Status Nueva Sala:

      - Grado de avance. Alejandro presenta el status. Estamos en plazo.

      - Status definición sobre PDUs. Alejandro comenta la demora por el tipo de toma necesario. Podríamos de todas formas estar en plazo.

      - Status cableado intersala. Status. Se ratifica lo decidido en Extraordinaria de Agosto para que se utiizará sala nueva. Se autoriza a Andres a buscar alternativa por Courrier (2 envios de 3KUSD).

  - Subsidios energéticos – Status. NO TRATADO

  - Status - CT BUE. NO TRATADO.

      - Reordenamiento Metrotel. Status.

  - Mudanza a meet me room. Status. NO TRATADO.

      - Equipos sin uso sin respuesta de miembros.

      - Disponibilidad de Puertos. Reporte mensual de ocupación, comprometido y libre por parte de CTBUE.

- INGENIERÍA Y OPERACIÓN

  - Situación Akamai - Status. SE MANTIENE EN AGENDA.

  - Microsoft – incumplimiento del multilateral implementado vía múltiples bilaterales. Status. SE MANTIENE EN AGENDA

  - Ingeniería Buenos Aires – Status. NO TRATADO.

      - Búsqueda de Ingeniero para BUE. Status.

      - Contratación de terceros para proyectos específicos. A modo de ejemplo se listan algunos: RPKI, VXLAN, Switch apertura de puertos, Mitigación DDOS, Automatizaciones; Info a IXP-DB, Otros

      - Elaboración de procesos

PRÓXIMA REUNIÓN IXP-BUE: 15/12 - 10am

Parroquiales: 
Asamblea General de CABASE y brindis de fin de año, se realizarán en forma presencial el 23 de noviembre en el Hotel Regal Pacific (25 de Mayo 764, CABA). El Inicio de la Asamblea está previsto para las 15:30 hs y 16:00 hs (en primera y segunda convocatoria respectivamente), y el brindis para las 18 hs.

Próximo Encuentro Nacional de Técnicos, se realizará en CABA conjuntamente con el Internet Day, en torno al 17 de mayo próximo.

Referencias:

- CT BUE Coordinador técnico Buenos Aires.

- ATI Administrador Técnico de Infraestructura.

- ATN Administrador Técnico de Networking.

- NOCC NOC CABASE.