Minuta Reunión Subcomisión Administradora del IXP CABASE REGIONAL BUENOS AIRES DEL  16-03-2023

- MIEMBROS:

  - NUEVOS. Sin novedad.

  - BAJAS: Sin novedad.

  - MODIFICACIONES: Sin novedad.

  - Otros:

      - PeeringDB – Status CT BUE.

        - Lumen-Cyrion sigue pendiente. Se pide que Ingeniería trate de entender mejor la situación porque un miembro conectado sin un ASN sería una situación irregular.

        - Setinc también se está aplicando penalidades.

- ADMINISTRACIÓN:

CAJA: $19.606.029,66.-

FONDO DE RESERVA UNIFICADO: $91.250.-

FONDO DE RESERVA USD: 130.421.-

PLAZO FIJO: 14.948.196,63.-

DEUDA: $14.009.071,69.-

MONICABOZZI,LAUTAROPAZ,Y.BORAGNOS (varios meses) 
CPS COMUNICACIONES SAU (algo del mes 12, enero y febrero). $1.047.291,30.-

- INFRAESTRUCTURA

  - Cambio de Baterías – Prueba de descarga. Status – ATI. Finalizado. Próxima reunión se solicita presupuesto de extensión de autonomía para evaluar expansión. Pendiente.

  - AA adicional sala UPSs. ATI explica la necesidad dado que si bien temperatura de sala, solo sube un grado con nueva UPS pero esta aun esta descargada. Por lo cual propone proactivamente poner Split que se anticipe a la suba en base a carga y que sirva de respaldo al Split actual. El presupuesto pasado se vio caro. Se pidió nuevo presupuesto a circular por la lista para su aprboación.

  - Status Nueva Sala:

      - Grado de avance. Status – ATI. Alejandro presenta. En curso tema sistema anti-incendio y control de acceso. Restan algunas PDUs. Pendiente.

      - Status cableado intersala. Status. Ingeniería. Materiales en aduana pero con materiales provisorios se puede arrancar de ser necesario. En proceso de liberar por aduana. Temas ODF con conectores MPO, Esteban cuenta con algunas ODFs. Se coordinó con Andrés la prueba de ellas. Se probaron y dio OK, por lo cual se instrumentará comprarlas a precio FOB dólar oficial. Son marca Commscope.

  - Subsidios energéticos – Status pendiente para regreso de Hernán Seoane Se saca tema de agenda por carecer de posibilidades.

  - Sistema incendio sala vieja – Cotización. Se pidió aclaración a ATI durante la reunión. La misma circuló por mail. De no mediar observaciones al Lunes 17 se procederá a la contratación. Son $28.000 mensuales por las dos salas.

  - Status - CT BUE.

      - Reordenamiento Metrotel. Status.

      - Mudanza a meet me room. Status. Solo queda pendiente caso Silica. Metrotel como no correspondía porque era redundancia (no considerado en esta fase) se retiró penalidad.

      - Equipos sin uso sin respuesta de miembros.

      - Disponibilidad de Puertos. Reporte mensual de ocupación, comprometido y libre por parte de CTBUE. No tratado.

- INGENIERÍA Y OPERACIÓN

  - Situación Akamai - Status. SE MANTIENE EN AGENDA.

  - Microsoft – incumplimiento del multilateral implementado vía múltiples bilaterales. Status. SE MANTIENE EN AGENDA

  - Ingeniería Buenos Aires – Status.

      - Búsqueda de Ingeniero para BUE. Status. No tratado. Se dio update a mesa de IXP sobre lo tratado de mesa chica con staff. Se seguirá avanzando.

      - Contratación de terceros para proyectos específicos. A modo de ejemplo se listan algunos: RPKI, VXLAN, Switch apertura de puertos, Mitigación DDOS, Automatizaciones; Info a IXP-DB, Otros

      - Elaboración de procesos

    - PAT OGB – Status. No tratado

    - Documento de mecanismo propuesto por CT BUE para horarios y mecanismos de cableado en Sala de IXP incluye provisión de patchcords. Status – No tratado

    - CABASE en el marco de certificación ISO 9001 se lleva análisis de tema de procesos de elaboración y seguimiento de Budget. No tratado.

PRÓXIMA REUNIÓN IXP-BUE: 20-04-23 10 /11 a 12 AM (TBD)

Referencias:

- CT BUE Coordinador técnico Buenos Aires.

- ATI Administrador Técnico de Infraestructura.

- ATN Administrador Técnico de Networking.

- NOCC NOC CABASE.