Minuta Reunión Subcomisión Administradora del IXP CABASE REGIONAL BUENOS AIRES DEL  18-01-2024

Se propone que luego de los temas formales que se deben cubrir se priorice tratar los siguientes 5 temas:

- Status obra remodelación.

- Status RPKI.

- Relevamiento de cruzadas.

- Tratamiento de casos como HE.

- Reunión Febrero 2024.

- MIEMBROS:

  - NUEVOS. Sin novedad.

  - BAJAS. Sin novedad.

  - MODIFICACIONES. Sin novedad.

  - Otros: Sin novedad.

- ADMINISTRACIÓN:

CAJA: $23.142.871,24.-

AHORRO: $63.832.390,11.-

AHORRO USD: 130.421.-

DEUDA: $48.815.903,94.

La estrategia de ahorro es buscar preservar en lo posible valor en dólares (al menos una parte) ya que nuestras inversiones son siempre en dólares. Se puede pensar en adquirir Bopreal o alguna alternativa mientras Ingeniería inicia pedido de cotización de placas de 400G.

- INFRAESTRUCTURA

  - Status Nueva Sala:

      - Status cableado intersala.

  - Status contratación remodelaciones.

      - En base a análisis de arquitecto con staff CABASE, el grupo técnico se muda al Piso 1.

      - Nacho traslada la preocupación de alejar la operación de la sala que genere descontrol

      - Walter refuerza la misma preocupación.

      - Hernan A, plantea que si esa es la decisión se debe asegurar los procesos y las herramientas tecnológicas que aseguren que las salas pueden ser operadas acorde a los estándares de calidad necesarios.

      - Ariel plantea que la necesidad de mejorar la capacidad de recibir gente en la Cámara es una condición de contorno que genera esta decisión. Refuerza que coincide con Walter en asegurar las condiciones adecuadas a empleados en mobiliario, cocina, baños, etc.

  - Status - CT BUE.

      - Cronograma mudanza de carriers DWDM a sala nueva.

      - Status relevamiento cruzadas. Envío de información a miembros.

        - Hubo conflicto con la información enviada porque generó mucha repregunta de los miembros y se mandó a otros miembros una comunicación más “light” para evitar esta confusión.

        - Se plantea reformular el texto y mandar el detalle a todos.

INGENIERÍA Y OPERACIÓN

  - Situación Akamai - Status. SE MANTIENE EN AGENDA.

  - Microsoft – incumplimiento del multilateral implementado vía múltiples bilaterales. Status. SE MANTIENE EN AGENDA

  - Ingeniería Buenos Aires – Status.

      - Contratación de terceros para proyectos específicos. A modo de ejemplo se listan algunos: RPKI, VXLAN, Switch apertura de puertos, Mitigación DDOS, Automatizaciones; Info a IXP-DB, Otros

      - Plan Tecnológico IXP BUE: Status. Se propone presentar en próxima reunión presencial. No tratado.

      - Cámaras en sala nueva y meet me room. Status.

      - Proyecto RPKI y definiciones Route Server.

        - Status issue técnico con SyT. Resuelto

        - Comunicación a miembros y grado de adhesión.

          - Circulación info adicional miembros y CDNs. En curso. Hay respuesta de Meta, Yahoo, HE y Google.

        - Looking glass. Análisis de actualización. Pendiente, pero se suma al actual.

  - Se debe también disparar discusión respecto de puertos de redundancia y su costo.

  - Casos como HE.

SE DEJAN TEXTOS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA DAR CONTEXTO.

Hablado en reunión de Noviembre:

        - Voluntad de que estén en el IXP, Hay coincidencia en este aspecto.

        - Impacto en la infraestructura por uso masivo de cruzadas y sus costos. Hay consenso de que se debe trabajar el tema porque tiene potencial impacto en la infra. El tema costos no se analizó.

        - Competencia con otros miembros. En este tema habría distintas opiniones y posiblemente deba revisarse en el contexto de tipo de membresía y costo de la cruzada.

        - Exposición a ataques. Hay coincidencia que debemos encontrar una solución razonable para evitar la exposición a los mismos ya que la misma se ha materializado a menos en una ocasión.

Hablado en reunión Diciembre:

- Se conviene que los temas a analizar son tema impacto en infra por cableados y tema ataques.

- Hernan Seoane cuenta las conversaciones mantenidas con IX.br, PIT Chile y PIT Peru. En los dos primeros tienen a HE conectado a su matriz de switching y no toman precauciones respecto de los ataques.

- CABASE tiene 3 diferencias con ellos que es lo que genera impacto

  - Tiene mandatorio el multilateral para el caso de miembros plenos.

  - Tiene en su oferta la posibilidad de cruzadas que en otros IXPs no están disponibles.

  - Tiene los IXPs interconectados por lo que el tema ataques genera un impacto que no ocurre en los caos de Br y Ch.

  - Por otro lado HE no ofrece mitigación en sus esquemas de conexión a IXPs lo cual ha sido confirmado al equipo de Ingeniería de CABASE.

Claramente no hay soluciones optimas y se discuten dos posibles esquemas a ofrecer a HE, los cuales no lograron votarse por falta de representatividad de miembros sobre el final de la reunión:

- Ofrecer a HE ser miembro Cliente, llamándolo Miembro Tier1 para evitar susceptibilidades, lo cual haría que se conecte a la matriz y realice bilaterales, no puede usar bilaterales físicos y los ataques quedan restringidos a los peerings privados. El problema de esto es que no permite resolver los ataques si esto se abriera a otros IXPs.

- Ofrecer lo mismo a HE, pero si ellos ofrecen a nuestros miembros la mitigación de ataques, permitir bilaterales a los IXPs fuera de BUE.

- Existen variaciones menos ortodoxas charladas en la reunión pero las mismas debieran ser dejadas para otras instancias.

- Sobre el fin de la reunión dado que quedaron pocos miembros, convenimos en conversar con Hernan Seoane para que explore lo propuesto y nos de feedback para continuar la discusión.

UPDATE reunión de hoy:

Hernan S intercambió mensaje con Wally y Ian de HE. La mesa aprueba la propuesta que contempla.

- Upgrade a 100G

- Conexión a nuevo route server para honrar al multilateral

- Bilateral dentro de la matriz

- Inicialmente el tráfico confinado a Buenos Aires para evitar impacto por DDOS en el interior. Revisar a futuro con análisis de Ingeniería para proponer a SG-IPX.

- Hay que revisar “legalizar” el uso de comunidades en forma permanente (el manual contempla de emergencia) pero debemos establecer las condiciones.

PRÓXIMA REUNIÓN IXP-BUE: Se suspende la de Febrero. Sólo se hará una sync interna para no perder seguimiento de los temas. Será remota.

Referencias:

- CT BUE Coordinador técnico Buenos Aires.

- ATI Administrador Técnico de Infraestructura.

- ATN Administrador Técnico de Networking.

- NOCC NOC CABASE.