**Minuta Reunión Subcomisión Administradora del IXP CABASE REGIONAL BUENOS AIRES DEL 23-05-2024**

1. MIEMBROS:
	1. **NUEVOS MIEMBROS.**
		* 1. **Kite Plus Ltd (Tencent). La mesa da OK.**
			2. **Starlink Argentina SRL (SpaceX). La mesa da OK.**
			3. **Akamai. La mesa da OK.**
			4. **Fibrazul Internet SRL (PAT Moreno). La mesa da OK.**
			5. **Reditel ISP SAS. La mesa da OK.**
	2. **BAJAS.**
		* 1. **Conrado Cagnoli. La mesa da OK.**
			2. **Roxana Cañete. La mesa da OK cuando este al día con la deuda.**
	3. **MODIFICACIONES. Red Intercable SA cambio de razón social por Red Intercable Digital SA**
	4. **Otros:**
2. ADMINISTRACIÓN:

CAJA: $ 89.380.525,51

AHORRO: $ 90.129.185,30

AHORRO USD: 130.421.-

POR COBRAR: $ -106.260.085,95

Socios que deban más de 3 facturas

• CAÑETE GLADIS ROXANA (se dará de baja cuando cancele)

• CIRION TECHNOLOGIES ARGENTINA S.A.

• COOPDE PROVISDE O.YSERVPCOS PEREZ MILLAN

**Alternativa dolarización. Status**.

 **Reunión BBVA**. Ofrece FCI que están dando alrededor de 7%. Es un fondo conservador que rescata en 48hs, sin comisiones.

 **Otra empresa financiera**.Presentan estructurar portafolios y cobran fee.

**Se decide probar con el esquema BBVA**.

1. INFRAESTRUCTURA
	1. Status Nueva Sala:
		* 1. Status cableado intersala.
	2. **Cassetes y cables – Status.**
		* 1. **Se trajo un parcial. Damos por cerrado el tema.**
			2. **Resto de cassettes. Pendiente.**
	3. **Remodelaciones. Status.**
		* 1. **Piso 1 cerrar mobiliario.**
			2. **Obra completada.**
	4. **UPS sala vieja.**
		* 1. **Se consiguó proveedor alternativo de Eaton un poco más barato.**
			2. **Fa**
	5. **PAT Campana - Zárate – Lima. Status.**
		* 1. **Puesta en marcha Junio.**
			2. **Se va a presenter proyecto técnico**
	6. Status - CT BUE.
		* 1. Cronograma mudanza de carriers DWDM a sala nueva.
			2. **Bilaterales físicos. Status relevamiento profundo y rotulado**
				1. **Status comunicación**
				2. **Definición de fecha y monto a cobrar.**

**Para liquidación de Mayo solo se mandará preaviso que al mes siguiente se pasará a costo de 1 punto NAP por cruzada determinada.**

INGENIERÍA Y OPERACIÓN

* 1. Situación Akamai - Status. SE MANTIENE EN AGENDA.
	2. Microsoft – incumplimiento del multilateral implementado vía múltiples bilaterales. Status. SE MANTIENE EN AGENDA
	3. Ingeniería Buenos Aires – Status.
		+ 1. Contratación de terceros para proyectos específicos. A modo de ejemplo se listan algunos: RPKI, VXLAN, Switch apertura de puertos, Mitigación DDOS, Automatizaciones; Info a IXP-DB, Otros
			2. Plan Tecnológico IXP BUE: Status. Se propone presentar en próxima reunión presencial. No tratado.
			3. Cámaras en sala nueva y meet me room. Status**.**
			4. **Proyecto RPKI y definiciones Route Server**.
				1. **Comunicación a miembros y grado de adhesión.** Status. 65 adhesiones.
				2. **Temas técnicos a consideración de la mesa. No hay.**
	4. Se debe también disparar discusión respecto de puertos de redundancia y su costo.
	5. **Bilaterales a IXPs interior. Status.**
		+ 1. Pruebas concluidas de como hacerlo con esquema interino dentro de la estructura VLAN internap. Se sigue en Mesa SG IXP.
	6. **HE – Propuesta miembro cliente.**
		+ 1. Queda como miembro cliente
			2. Desde el costo estaba originalmente cubierto.
			3. Al momento es decisión de HE si sigue en multilateral, pero no tiene la obligación.
	7. **Ataques de DDOS recibidos por miembros.**
		+ 1. Reunion AD-HOC. Status. NO se realizó por la cercanía con la reunión de técnicos.
			2. Encuentro de técnicos. Se presentaron temas afines.
			3. Ingeniería presenta en forma consolidada que pueden hacer los miembros para protegerse.

**PRÓXIMA REUNIÓN IXP-BUE: 27 de Junio (20 de Junio es feriado)**

Referencias:

* CT BUE Coordinador técnico Buenos Aires.
* ATI Administrador Técnico de Infraestructura.
* ATN Administrador Técnico de Networking.
* NOCC NOC CABASE.