Minuta Reunión Subcomisión Administradora del IXP CABASE REGIONAL BUENOS AIRES DEL  27-06-2024

- MIEMBROS:

  - NUEVOS MIEMBROS

      - Nicolas Turczyl – Macrohosting. OK.

  - BAJAS.

  - MODIFICACIONES.

  - Otros:

- ADMINISTRACIÓN:

CAJA: $ 140.598.752,86

AHORRO USD: 127.244,17.-

POR COBRAR: -$ 137.163.511,92

Fondos de Reserva $ 97.524.027,08 (En BBVA)

Se da mandato para que Administracion CABASE invierta em um fondo em dólares. El monto lo maneja Administración em base a disponibilidade.

Socios que deben más de 3 facturas

●	AZION TECHNOLOGIES, INC

●	CIRION TECHNOLOGIES ARGENTINA S.A.

●	G-CORE LABS S.A.

●	GOW INTERNET SRL

●	IMAGEN SATELITAL SA

●	JOCKEY CLUB A C

●	KAOPU CLOUD HK LIMITED KAOPU

●	PERALTA LEANDRO NAHUEL

●	TR TECHNICAL SERVICES INC

Tener en cuenta que todavía no están descontados los egresos de Junio por la cual al cierre de mes la caja será de un valor menor (el total de egresos del mes anterior fueron $ 88.051.715,39)

- INFRAESTRUCTURA

  - Status Nueva Sala:

      - Status cableado intersala.

  - Cassetes y cables – Status.

      - Resto de cassettes. Status. Eso está en revisión.

  - Remodelaciones. Status. Mudanza 1 de Julio. Temas menores se procederá. Se saca tema de agenda.

  - UPS sala vieja.

      - Se dividió orden en dos proveedores. Se espera contar con las máquinas en 2/3 semanas.

      - Hay dificultad con las baterías pero se va a separar de la UPS para asegurar la UPS.

      - Se necesita unas modificaciones en el tablero. (2.000USD)

  - PATs

      - Los requisitos para los PATs son solamente técnicos, por lo cual el requisito exclusivo es el de proyecto técnico que cumpla con lo definido por Ingeniería de CABASE.

      - Los PATs pueden estar en competencia.

      - El listado de nuevos PATS (en curso y nuevos)

        - PAT Campana - Zárate – Lima. Status. Julio-

        - PAT Talar future cercano.

        - PAT Cirion

        - PAT Pacheco

        - PAT Suipacha 128.

  - Tráfico Google / Meta.

      - Situación de tráfico de los PNIs con miembros de mas tamaño que comienzan a ver por fuera el tráfico por decisión de las CDNs y donde no hay otras opciones.

      - Chequear posibilidad de que Google habilite hacer PNI en Suipacha 128.

  - Status - CT BUE.

      - Cronograma mudanza de carriers DWDM a sala nueva.

      - Bilaterales físicos. Status.

        - Status comunicación de cobro. Comunicado. Sin mayores impactos. Se procederá a facturar de acuerdo a lo definido en la reunión anterior.

        - Se llamará por teléfono para verificar que conocen el tema a los casos de mayor impacto.

INGENIERÍA Y OPERACIÓN

  - Situación Akamai - Status. SE MANTIENE EN AGENDA.

  - Microsoft – incumplimiento del multilateral implementado vía múltiples bilaterales. Status. SE MANTIENE EN AGENDA

  - Ingeniería Buenos Aires – Status.

      - Contratación de terceros para proyectos específicos. A modo de ejemplo se listan algunos: RPKI, VXLAN, Switch apertura de puertos, Mitigación DDOS, Automatizaciones; Info a IXP-DB, Otros

      - Plan Tecnológico IXP BUE: Status. Se propone presentar en próxima reunión presencial. No tratado.

      - Cámaras en sala nueva y meet me room. Status.

      - Proyecto RPKI y definiciones Route Server.

        - Comunicación a miembros y grado de adhesión. Status. 85 sesiones 44%.

        - Se propone poner un Due date para prueba de router 3 y 4 apagando router 1 y 2. Lunes 5 de Agosto.

  - Se debe también disparar discusión respecto de puertos de redundancia y su costo.

  - Ataques de DDOS recibidos por miembros.

      - Ingeniería presenta en forma consolidada que pueden hacer los miembros para protegerse. En curso.

      - Se va a mandar a miembros listado de servers susceptibles de ser usados como vector de ataque para el miembro proceda a cerrar las vulnerabilidades.

      - ADICIONAL: Patricio de Anura levanta un caso de ataquen en el fin de semana y considera que no tuvo el soporte adecuado. Pide explicación de que pudiera haber pasado y conocer que soporte debiera espera en casos como éste. El ticket es el 7064.

        - PF comenta:

          - que no hay distinción entre tipo de miembros

          - que este tipo de ataques que afectó parte de infra interna no había ocurrido al momento.

PRÓXIMA REUNIÓN IXP-BUE:  18 de Julio

Referencias:

- CT BUE Coordinador técnico Buenos Aires.

- ATI Administrador Técnico de Infraestructura.

- ATN Administrador Técnico de Networking.

- NOCC NOC CABASE.