Minuta Reunión Subcomisión Administradora del IXP CABASE REGIONAL BUENOS AIRES DEL  18-07-2024

- MIEMBROS:

  - NUEVOS MIEMBROS

  - BAJAS.

  - MODIFICACIONES.

  - Otros:

- ADMINISTRACIÓN:

Caja al cierre de balance (30/06)

Caja: $ 92.089.547,92.-

Facturas por cobrar: $ 88.393.948,88.- (a hoy)

Fondo de reserva $: $ 97.524.027,08.-

Fondo de reserva USD: USD 127.244,17.-

FCI USD 0USD.

- INFRAESTRUCTURA

  - Cassetes y cables – Status.

      - Resto de cassettes. Status. Se cambia por un proyecto contra nueva sala:

        - Permitirá tener control de las cruzadas por personal de CABASE en sala nueva.

        - Se autorizan 30KUSD

        - Se pide se documente proyecto para su posterior seguimiento.

  - UPS sala vieja.

      - Máquinas: Aun pendiente. Luego de pagadas las máquinas son 1 semanas de ajuste + 2 semanas de delivery

      - Baterías. Se resolvieron con la compra

      - Tablero: Pendiente

      - Fecha de fin 31 de Agosto.

  - PATs

      - El listado de nuevos PATS (en curso y nuevos)

        - PAT Campana - Zárate – Lima. Status. Julio-

        - PAT Talar. 60 días

        - PAT Cirion. Agosto

        - PAT Pacheco. TBD

        - PAT Suipacha 128. TBD.

  - Tráfico Google / Meta.

      - Google:

        - En curso el upgrade

        - Un PNI sigue caído y se está reclamando.

        - Caída del mediodía se abordará post ampliación.

  - Bilaterales físicos.

        - Se hizo comunicación con los grandes.

        - Está facturado.

  - Solicitudes de instalación de equipos no justificadas.

        - A partir del 1ero de Enero se comenzará a cobrar la unidad de rack incluida actualmente en los puntos NAP correspondiente al puerto.

        - En la próxima reunión se armará cronograma y mecanismo de comunicación y seguimiento.

INGENIERÍA Y OPERACIÓN

  - Ingeniería Buenos Aires – Status.

      - Proyecto RPKI y definiciones Route Server.

        - Comunicación a miembros y grado de adhesión. Status. Aprox 48% IPv4 e IPv6.

        - Se propone poner un Due date para prueba de router 3 y 4 apagando router 1 y 2. Lunes 5 de Agosto. Status. Se posterga en virtud de que las grandes CDNs no migraron al momento. Andrés propone una nueva manera de comunicar a los grandes con solo cambio de direccionamiento para tratar de hacer la migración mas suave. Se propone revisar nueva fecha de due date próxima reunión.

  - Ataques de DDOS recibidos por miembros.

      - Ingeniería presenta en forma consolidada que pueden hacer los miembros para protegerse. Status. Pendiente.

      - Se va a mandar a miembros listado de servers susceptibles de ser usados como vector de ataque para el miembro proceda a cerrar las vulnerabilidades. Status. Pendiente.

PRÓXIMA REUNIÓN IXP-BUE:  15-08-2024

Referencias:

- CT BUE Coordinador técnico Buenos Aires.

- ATI Administrador Técnico de Infraestructura.

- ATN Administrador Técnico de Networking.

- NOCC NOC CABASE.