Minuta Reunión Subcomisión Administradora del IXP CABASE REGIONAL BUENOS AIRES DEL  15-08-2024

- MIEMBROS:

  - NUEVOS MIEMBROS

      - Seaborn Networks (Seabras 1 AR SRL).

        - Se recomienda tener un cuestionario para determinar si el miembro es cliente o miembro. La evaluación del caso específico en base a pautas determinadas va a quedar delegada en el staff de CABASE.

        - Se entiende que este caso aplicaría a miembro cliente. En ese caso estaría OK.

      - Nicolas Lagunas Turczyn de Macrohosting (PAT Talar – Temporariamente a BUE central). OK.

  - BAJAS.

      - Tratamiento de bajas. HA propone que si el staff intentó mantener al miembro inclusive analizando stand by y no es exitoso y si los aspectos de pagos y administrativos están en regla, delegamos la potestad a administración CABASE para que proceda con la baja de acuerdo con los tiempos y procesos vigentes. En la reunión sólo se tratará a título informativo.

      - Apinter. OK

      - Cooperativa eléctrica de General Viamonte. OK

  - MODIFICACIONES.

  - Otros:

- ADMINISTRACIÓN:

Caja: $ 86.174.859,86.-

Facturado no cobrado: $ 74.307.352,21.-

Fondo de reserva $ 148.762.981,58.-

FCI Dólares : USD 0

AHORRO USD: 127.244,17.-

- INFRAESTRUCTURA

  - Cassetes y cables – Status.

      - Documentación del proyecto. Status.

        - Meetme room – Sala: USD10.000 (FOB)

        - Normalizar cruzadas de miembro en sala a switching: USD11.000 (FOB)

        - Bilaterales físicos via cruzada en sala nueva: USD10.000

        - Cableado futuro crecimiento que migraran de 10 a 100G: USD13.000 (FOB)

        - Se aprueban los presupuestos a, b,c y d.

        - Se entiende que los costos son FOB y que la erogación de caja contemplará los costos que deben ir on-top de lo especificado. Esto no es un problema porque los fondos de reserva en $ cubren holgadamente las necesidades.

        - Ariel propone que le ATI (Alejandro) trabaje con staff CABASE para elaborar Gantt detallado del proyecto.

        - Se contemplará planificar las tandas de miembros ya que en la maniobra el miembro tendrá corte. Para asegurar el éxito del proyecto se prestara especial atención a la planificación y comunicación, evitando dar lugar a pedido de excepciones que demore la planificación.

  - UPS sala vieja.

      - Máquinas y Baterías: Status Llegan 16/08

      - Tablero: Status. Presupuestación en curso.

      - Fecha de fin 31 de Agosto. Puede demorarse a Septiembre

  - PATs

      - El listado de nuevos PATS (en curso y nuevos)

        - PAT Campana - Zárate – Lima. Status. En proceso de instalación.

        - PAT Talar. Status. Sin novedad.

        - PAT Cirion. Status. En proceso de instalación.

        - PAT Pacheco. TBD

        - PAT Suipacha 128. TBD.

  - Tráfico Google / Meta.

      - Google:

        - Se ampliaron los 2 PNI de 2 x 100 contra ruteo central

        - CABASE se contactará para ampliación de enlace que miembros usan para bilaterales.

      - Meta:

        - Amplio a 4x200G

        - Tuvo caída pero no debiera haber generado inconveniente.

        - Sin embargo los miembros percibieron inconvenientes de tráfico pero son ajenos  a lo que puede ver el IXP.

      - Netflix: Estamos por ampliar.

      - AKAMAI:

        - Se instalaron 8 servers de cache en BUE. Se estima pueden entregar 200Gbps.

  - Pedido de Cirion (fuera de agenda)

      - Cirion solicita 2 racks (19” y 23”) con consumos fuera de lo estándar.

      - CABASE analizará el requerimiento para ver factibilidad y costos.

  - Bilaterales físicos.

        - Status . No tratado,

  - A pedido de Nacho R se suma este tema a la reunión. En conversaciones previas con Nacho, comenta que en remoto el tema no quedó claro y que entendiendo que hay costos involucrados se requiere un proceso de votación.

SE DECIDIÓ:

      - Queda suspendia la decisión de cobrar la primera unidad de rack definida en la reunión de Julio, ya que se amplia análisis (ver punto 2)

      - Pedir a Hernan S elaborar propuestas respecto de distribución de puntos NAP que consideren las variables unidades de rack y energía y los incentivos positivos o negativos hacia conservar disponibilidad de espacio hacia futuro y necesidad de crecimiento e inclusión por parte del IXP

      - Se hará reunión ad hoc para analizar las propuestas.

      - Se circulará la última información de gastos en formato pdf junto con esta minuta.

INGENIERÍA Y OPERACIÓN

  - Ingeniería Buenos Aires – Status.

      - Proyecto RPKI y definiciones Route Server. No tratado

        - Comunicación a miembros y grado de adhesión. Status. No tratado

        - Revisar fecha de Due date para prueba de router 3 y 4 apagando router 1 y 2. No tratado

  - Ataques de DDOS recibidos por miembros.

      - Ingeniería presenta en forma consolidada que pueden hacer los miembros para protegerse. Status. No tratado

      - Se va a mandar a miembros listado de servers susceptibles de ser usados como vector de ataque para el miembro proceda a cerrar las vulnerabilidades. Status. No tratado

PRÓXIMA REUNIÓN IXP-BUE:  19 de Septiembre (mi cumpleaños 😊)

ANEXO Asistentes a la reunión

Guillermo Correa - Cirion

Isaac Gonzáles - Cirion

Nacho Ribeiro - Llamada IP

Patricio Orsini - Anura

Matías Dolan - NOC CABASE

Angel Moya - INGENIERIA CABASE

Hernán Arcidiácono - Coord. IXP-BUE

Ariel Graizer - SYT

Nicolás Graizer - SYT

Esteban Tocalini - Coseidi

Pablo Fernández - Cobweb

Juan Pablo Orsi - PXT

Andrés Pugawko - ING. CABASE

Pablo Fritz - ING. CABASE

Marcelo Rosero - Maxynet

Bit2Net -

Eduardo Rivero - NOC CABASE

Matías Demichelis - Iplan

Claudio García - LineIP

Nahuel Mota C. -  Advantum

Gastón Recaite (trabaja con Mauricio Hidalgo)

José Luis Painceira - PCCP

José Manuel Pantin - Iplan

Patricio Seoane - Internet Services

Agustín Seoane - Internet Services

Nahuel Garavaglia - Advantum

Ernesto Golomb – CABASE

Diego Rodriguez - Starnetworks

Referencias:

- CT BUE Coordinador técnico Buenos Aires.

- ATI Administrador Técnico de Infraestructura.

- ATN Administrador Técnico de Networking.

- NOCC NOC CABASE.