**Minuta Reunión Subcomisión Administradora del IXP CABASE REGIONAL BUENOS AIRES DEL 19-09-2024**

1. MIEMBROS:
   1. NUEVOS MIEMBROS
      * 1. Seaborn Networks (Seabras 1 AR SRL). Respuesta del solicitante al formulario. **OK en base a lo respondido en el formulario.**
   2. BAJAS. (Sobre fin de la reunión Ernest adelanta que llegó pedido de baja de Yahoo).
   3. MODIFICACIONES.
   4. Otros:
      * 1. Respuestas automáticas en lista. **Se aprueba no tener moderación en la lista.**
2. ADMINISTRACIÓN:

**Caja: $ 110.228.225,57.-**

**Facturado no cobrado: $ 119.434.691,07.-**

**Fondo de reserva $ 155.627.870,05.-**

**Fondo de reserva USD 127.244,17.-**

**FCI Dólares : USD**

1. INFRAESTRUCTURA
   1. Cassetes y cables – Status.
      * 1. Documentación del proyecto.
           1. Status de Compras: **Andrés comenta que hay algunos faltantes en FS, pero lo que está se procederá a compra. Se están buscando proveedores alternativos para respeto de materiales**.

Meetme room – Sala

Cruzadas de miembro en sala a switching.

Bilaterales físicos via cruzada en sala nueva.

Cableado futuro crecimiento que migraran de 10 a 100G.

* + - * 1. WorkPlan – **Presentación y revisión. Andrés presenta para Excel con tareas y fechas que finalizan en Noviembre 18.**
  1. UPS sala vieja. **Se demoró por falta de espacio por las remodelación de piso 3. Walter compromete liberar espacio para el Lunes 23 y según lo expresado pro Alejandro se requieren alrededor de 15 días para instalación y puesta en marcha.**
     + 1. Máquinas y Baterías: Status.
       2. Tablero: Status.
       3. Puesta en marcha. Status.
  2. Energía – Limitación temporal debido a retrasos de Edesur.
     + 1. **Ariel explica el retraso de Edesur en la cámara que habilita tener mas energía, lo cual nos lleva a no poder sumar consumo hasta que este solucionado.**
  3. PATs **(No tratado)**
     + 1. El listado de nuevos PATS (en curso y nuevos)
          1. PAT Campana - Zárate – Lima. Status.
          2. PAT Talar. Status. Sin novedad.
          3. PAT Cirion. Status.
          4. PAT Pacheco. TBD
          5. PAT Suipacha 128. TBD.
  4. Tráfico Google / Netflix. **(No Tratado)**
     + 1. Google:
          1. CABASE se contactará para ampliación de enlace que miembros usan para bilaterales.
       2. Netflix: Ampliación.
  5. Pedido de Cirion. **(No Tratado)**
     + 1. Cirion solicita 2 racks (19” y 23”) con consumos fuera de lo estándar. Análisis de CABASE.
          1. La situación de la energía expuesta mas arriba no permite dar una respuesta en lo inmediato.
          2. Surge la necesidad de discutir el tema en el marco más estratégico que se plantea en la reunión más abajo (punto 3g).
          3. En la evaluación se contemplará que los racks de 23” no son una opción en base al diseño de nuestra sala.
  6. Propuestas Staff a Miembros. **En virtud de que se decidió rediscutir el norte estratégico de los IXPs en virtud de los cambios de entornos (players y competidores). Esto se va a disparar en el marco de la reunión SG-IXP de la semana que viene.**
     + - 1. Propuesta Unidades de Rack y Energía.
         2. Propuesta cruzadas.
  7. Módulos 100G:
     + - 1. **Se evaluará módulos CWDM más económicos y el impacto operativo de cambiarlos/usarlos para evaluar futuras compras. Esteban presta 12 módulos.**
         2. **Ingeniería evaluará cantidad mínima que no genere desabastecimiento mientras se hace evaluación.**

INGENIERÍA Y OPERACIÓN

* 1. Ingeniería Buenos Aires – Status.
     + 1. Proyecto RPKI y definiciones Route Server.
          1. Comunicación a miembros y grado de adhesión. Status.
          2. Revisar fecha de Due date para prueba de router 3 y 4 apagando router 1 y 2. **No tratado**
  2. Ataques de DDOS recibidos por miembros.
     + 1. Ingeniería presenta en forma consolidada que pueden hacer los miembros para protegerse. Status. **No tratado**
       2. Se va a mandar a miembros listado de servers susceptibles de ser usados como vector de ataque para el miembro proceda a cerrar las vulnerabilidades. Status. **No tratado**

**PRÓXIMA REUNIÓN IXP-BUE:** 17 de Octubre

**ENCUENTRO DE TÉCNICO:** 7 Y 8 de Noviembre en La Plata.

**ASISTENTES**

Pablo Fritz CABASE

Nahuel MC Advantum

Nahuel Advantum

Hernán Arcidiácono

Andrés Pugawko CABASE

Hernán SeoaneCABASE

Walter Tourn CABASE

Ariel Graizer CABASE

Angel Moya CABASE

Esteban Tocalini

Diego Rodríguez

Alejandro Gonzalez

Matías Dolan CABASE

Alejandro Llamada IP

Matías Demichelis

Leandro Canseco CABASE

Pablo Fernández

Esteban VAVCOM

Avril Ocampo CABASE

Sebastián UADE

Patricio Orsini

Nicolás Graizer

José Luis Painceira

Pablo Bonaura Prolux

Luciano Minuchin

Alejandro Daroca

Eduardo Rivero CABASE

Gonzalo Gomez de UADE

Juan Manuel

Marcelo Rosaro

Ernesto CABASE

Referencias:

* CT BUE Coordinador técnico Buenos Aires.
* ATI Administrador Técnico de Infraestructura.
* ATN Administrador Técnico de Networking.
* NOCC NOC CABASE.