Agenda Reunión Subcomisión Administradora del IXP CABASE REGIONAL BUENOS AIRES DEL  19-12-2024

- MIEMBROS:

  - NUEVOS MIEMBROS:

      - Fastly

  - BAJAS:

  - MODIFICACIONES:

  - Otros:

- ADMINISTRACIÓN:

Situación económica:

Socios que deban más de 3 facturas

- INFRAESTRUCTURA

  - Cassetes y cables

        - Status de Compras:

          - Meetme room – Sala

          - Cruzadas de miembro en sala a switching.

          - Bilaterales físicos via cruzada en sala nueva.

          - Cableado futuro crecimiento que migraran de 10 a 100G.

        - WorkPlan – Revisión de workplan (fecha final 18 de Nov)

        - Andrés mana a la lista workplan actualizado ASAP. Pendiente

  - Energía – Limitación temporal debido a retrasos de Edesur. Status.

  - PATs

      - El listado de nuevos PATS (en curso y nuevos)

        - PAT Talar. Status.

        - PAT Cirion. Status.

        - PAT Pacheco. En obra.

        - PAT Suipacha 128. Pendiente.

  - Pedido de Cirion. Revisar status de energía.

  - Necesidad de cámaras: Status.

INGENIERÍA Y OPERACIÓN

  - Tráfico Google / Netflix.

      - Google:

        - CABASE se contactará para ampliación de enlace que miembros usan para bilaterales. Status.

        - Ampliación caching. Status. Llegan fines de enero.

  - Ingeniería Buenos Aires – Status.

      - Proyecto RPKI y definiciones Route Server.

        - Comunicación a miembros y grado de adhesión. Status.

          - Adopción

        - Revisar fecha de Due date para prueba de router 3 y 4 apagando router 1 y 2. Status.

        - Se van a crear 2 nuevos route servers por tema de performance de FRR por el tamaño de las routemaps. Se va a separar v6 de v4. Status.

        - Colateralmente se van a sumar muchas rutas en base a lo conversado con EdgeUno. Esto lleva a un manejo de 250.000 rutas. En Buenos Aires se inyectarán todas las rutas. A través de comunidades se van a establecer límites para que los miembros puedan elegir las rutas. Status

PRÓXIMA REUNIÓN IXP-BUE:

ASISTENTES

Referencias:

- CT BUE Coordinador técnico Buenos Aires.

- ATI Administrador Técnico de Infraestructura.

- ATN Administrador Técnico de Networking.

- NOCC NOC CABASE.