Minuta Reunión Subcomisión Administradora del IXP CABASE REGIONAL BUENOS AIRES DEL  19-12-2024

- MIEMBROS:

  - NUEVOS MIEMBROS:

      - Fastly - OK

      - Solunet - OK

  - BAJAS:

  - MODIFICACIONES:

  - Otros:

- ADMINISTRACIÓN:

Situación económica:

Caja $ 103.639.202,05.-
Facturado no cobrado $ 58.396.655,46.-
Fondo de reserva $ 240.226.710,07.-
Fondo de reserva USD 127.244,17.-

Socio que deban más de 3 facturas
  
 ALL SOLUTIONS S.A.S. 
 ARPA NET RAMALLO S.A. 
 CIRION TECHNOLOGIES ARGENTINA S.A. (antes CENTURYLINK ARGENTINA S.A ,LEVEL)
 HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD
 KAOPU CLOUD HK LIMITED KAOPU
 SINTURION MARTIN MAXIMILIANO

- INFRAESTRUCTURA

  - Cassetes y cables

        - Status de Compras:

          - Meetme room – Sala

          - Cruzadas de miembro en sala a switching.

          - Bilaterales físicos via cruzada en sala nueva.

          - Cableado futuro crecimiento que migraran de 10 a 100G.

        - WorkPlan – Andrés manda post reunión al alista.

  - Energía – Limitación temporal debido a retrasos de Edesur. Status. Visita de relevamiento de Edesur para primeros días de Enero. El transformador se recibe el primer antes de din del mes.

  - PATs

      - El listado de nuevos PATS (en curso y nuevos)

        - PAT Talar. Status. EN estadio de proyecto técnico.

        - PAT Cirion. Status. A punto de estar operativo. No requiere seguimiento.

        - PAT Pacheco. En obra.

        - PAT Suipacha 128. Pendiente.

      - Agregar los operativos a PeeringDB (Angel)

  - Pedido de Cirion. Revisar status de energía.

  - Necesidad de cámaras: Status.Pendiente.

INGENIERÍA Y OPERACIÓN

  - Tráfico Google / Netflix.

      - Google:

        - CABASE se contactará para ampliación de enlace que miembros usan para bilaterales. Status. Se reclamó a Licio Fonseca. Dicen que no tiene HW disponible. CABASE propone reutilizar algo existente contra ruteo central. Se espera respuesta de Google.

        - Ampliación caching. Status. Llegan fines de enero.

  - Ingeniería Buenos Aires – Status.

      - Proyecto RPKI y definiciones Route Server.

        - Comunicación a miembros y grado de adhesión. Status.

          - Adopción: Sólo restan 11.

            - 269764ﾠBUE: Danaide SA
266863ﾠBUE: Linknet S.R.L.
52410ﾠBUE: IDT
264815ﾠBUE: UADE (UAD) #2
263754ﾠBUE: SN Comunicaciones
14551ﾠBUE: VERIZON (VZZ)
7908ﾠBUE: BT-COMSAT (COM)
263768ﾠBUE: EUROSAT (EUR)
61500ﾠBUE: BLUEBERRY (BLB)
28114ﾠBUE: ALPHATEL (DTV)
267867ﾠBUE: Comision Arbitral del Convenio Multilateral

        - Revisar fecha de Due date para prueba de router 3 y 4 apagando router 1 y 2. Status. Se ratifica hacerlo hoy a partir de las 14hs con apagado definitivo.

        - Se van a crear 2 nuevos route servers por tema de performance de FRR por el tamaño de las routemaps. Se va a separar v6 de v4. Status. Finalizado.

        - Colateralmente se van a sumar muchas rutas en base a lo conversado con EdgeUno. Esto lleva a un manejo de 250.000 rutas. En Buenos Aires se inyectarán todas las rutas. A través de comunidades se van a establecer límites para que los miembros puedan elegir las rutas. Status: CABASE está listo para realizarlo en Buenos Aires. Staff presentará en Enero propuesta técnica y macro planificación. Se circulará antes para que los miembros tengan el material visto y acortar cualquier discusión.

PRÓXIMA REUNIÓN IXP-BUE:  16 de Enero 2025

ASISTENTES

Hernán Arcidiácono

Esteban Tocalini

Diego Rodríguez

Ariel Graizer

Nahuel (Advantum)

Hernán Seoane

Ángel Moya

Pablo Fritz

Andrés Pugawko

Ernesto Golomb

Pablo Fernández

Alejandro Mucic

Leandro Canseco

Alejandro Echague

Sebastián W. UADE

Patricio Seoane

Santiago Borca, Antena Delta

Eduardo Rivero

Marcelo Rosero

Juan Pablo Orsi

Nacho Ribeiro

Avril Ocampo

Nicolás Graizer

Santiago Trucco

Matías Dolan

Referencias:

- CT BUE Coordinador técnico Buenos Aires.

- ATI Administrador Técnico de Infraestructura.

- ATN Administrador Técnico de Networking.

- NOCC NOC CABASE.