Agenda Reunión Subcomisión Administradora del IXP CABASE REGIONAL BUENOS AIRES DEL  16-01-2025

- MIEMBROS:

  - NUEVOS MIEMBROS: Sin novedades.

  - BAJAS: Sin novedades.

  - MODIFICACIONES: Sin novedades.

  - Otros: Sin novedades.

- ADMINISTRACIÓN:

Situación económica:

Al 16/01/2025

Caja: 72.046.439,96.-

Facturado no cobrado: 44.451.283,41.-

Ahorro: 246.617.824,12.-

Ahorro USD: 127.244,17.-

Deben más de tres facturas:

Arpa Net Ramallo

Huawei International PTE.

Kaopu Cloud

- INFRAESTRUCTURA

  - Cassetes y cables

        - Status de Compras:

          - Meetme room – Sala

          - Cruzadas de miembro en sala a switching.

          - Bilaterales físicos via cruzada en sala nueva.

          - Cableado futuro crecimiento que migraran de 10 a 100G.

        - WorkPlan Imagen enviada por Andres a la lista.

  - Energía – Limitación temporal debido a retrasos de Edesur. Status.

      - Instalado el transformador y celda.

      - Resta ahora el proceso Edesur. Planificado para empezar semana que viene.

  - PATs

      - El listado de nuevos PATS (en curso y nuevos)

        - PAT Cirion Antel – Se suma y está en curso.

        - PAT Talar. Status. Sin novedad.

        - PAT TECO Pacheco. Sin novedad.

        - PAT Suipacha 128. Sin novedad.

        - PAT TECO Pacheco Advantum

        - PAT Cardales Advantum

        - PAT Benavides Advantum

      - Agregar los operativos a PeeringDB (Angel) - Status

        - Moreno ya estaba

        - Cirion SyT y Zarate Advantum se incluyeron.

  - Necesidad de cámaras: A finalizar próxima semana.

INGENIERÍA Y OPERACIÓN

  - Mantenimiento switches de la matriz – Status. La recomendación de ingeniería es de no contratar por el momento hasta tanto se presente nuevo esquema en switches. Se acuerda sumar igual el tema al análisis en virtud de:

      - Que el plazo de nuevo esquema puede alargarse.

      - Que el porte de CABASE independientemente del nuevo esquema puede ya requerir estar en esquema de soporte para mitigar riesgos de bugs.

  - Tráfico Google / Netflix.

      - Google:

        - Enlace para bilaterales. Status. Aprobada la ampliación a 200 gigas de los miembros para bilaterales (actual son 60). Están sobre el direccionamiento viejo; los nuevos deberían ser con el cambio al nuevo rango de direcciones IP.

        - Ampliación caching. Status. Llegan fines de enero. 25/01 llegarían los nuevos servidores, la implementación estaría para mediados de febrero, aprox. No hubo novedades de la logística.

  - Ingeniería Buenos Aires – Status.

      - Proyecto RPKI

Ya se bajaron las sesiones en los routers viejos, ya todo está en los nuevos. Evaluación exitosa del proceso realizado.

Si quedan bilaterales sobre el segmento viejo de IPs, deberían ir cambiándolos. Los que dejaron en paralelo direcciones nuevas y viejas, hay que ir bajando los viejos… podría ser al 1º de junio. Se insistirá con el tema en próximas reuniones y a través de una serie de correos.

Resumen: 162 miembros; 17 no tenían el peer establecido al 15/01/2025 pero sólo faltan 5 sumarse al nuevo peer; 3 ya están en conversación. 139 miembros ok, 179 peers ok

      - Propuesta técnica y macro planificación a presentar por staff de CABASE respecto de comunidades para manejo de rutas publicadas y esquema de implementación con los miembros.

        - En base a las propuestas circuladas por Ingeniería se toma la opción de OPT-OUT.

        - Se ejecutará en forma planificada.

        - Se pide una comunicación preliminar ahora en enero, con mayor anticipación de lo previsto en el Gantt.

PRÓXIMA REUNIÓN IXP-BUE:  20-02-2025

ASISTENTES

Hernán Arcidiácono - Iplan

Ariel Graizer - SyT

Pablo Fritz - CABASE

Angel Moya - CABASE

Nico Graizer - SyT

Andrés Pugawko - CABASE

Luciano Minuchin - ARIU

Leandro Canseco - CABASE

Nacho Ribeiro - Llamada IP

Alex Ojeda - Edge Uno

Eduardo Rivero - CABASE

Agustín Seoane - Internet Services

Santiago Borca - Antena Delta

Nahuel Mota C. - Advantum

Matías Dolan - CABASE

Nico Szapsiowicz - Sílica

Pablo Recalt - Telespazio

Nahuel Garavaglia - Advantum

Marcos Manoni - TECO

Julio Cesar Tommasi - Cortuc

Alejandro Echagüe - Llamada IP

Ernesto Golomb - CABASE

Hernán Seoane – CABASE

Referencias:

- CT BUE Coordinador técnico Buenos Aires.

- ATI Administrador Técnico de Infraestructura.

- ATN Administrador Técnico de Networking.

- NOCC NOC CABASE.