Agenda Reunión Subcomisión Administradora del IXP CABASE REGIONAL BUENOS AIRES DEL  22-05-2025

- MIEMBROS:

  - NUEVOS MIEMBROS. Sin Novedades

  - BAJAS: Sin Novedades

  - MODIFICACIONES:  Grupo IN SAS cambia a Dodolink

  - Otros: Sin Novedades

- ADMINISTRACIÓN:

Situación económica:

Caja $ 119.915.837,26.-
  
Facturado no cobrado $ 139.726.278,96.-
  
Fondo de reserva $ 319.679.894,21.-
  
Fondo de reserva USD 127.244,17.-

Socios que deban más de 3 facturas

ALL SOLUTIONS S.A.S. en gestión de cobro
ARPA NET RAMALLO S.A. En contacto para que regularice y baja del IXP
G2K ARG. S.A. en gestión de cobro
HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD en gestión de cobro
KAOPU CLOUD HK LIMITED KAOPU

Se solicita a Administración revise con el banco posibilidades de dolarización de los fondos de reserva. STATUS. No tratado.

- INFRAESTRUCTURA

  - Cassetes y cables - Fase meetme room.

      - Llegada de cables STATUS Llegaron los cables. Se comenzarán las migraciones. Totalizan unas 60 cruzadas. Se estima 60 días.

      - Mudanza Metrotel de rack 5 a rack 9 y DWDM a sala Mundial – Acuerdo de fechas. Vienen a relevar y van a estimar fecha.

      - Ampliación Telecentro. En base a cambio de proyecto técnico no afecta la mudanza de Metrotel

      - Se propone analizar un armario en terraza para camino de FO redundante de los pocos casos que existen para poder liberarlos de la sala.

  - Energía – Limitación temporal debido a retrasos de Edesur. STATUS. En curso las obras. Resta aun Edesur.

  - Se conviene contratar una empresa para limpieza profesional de equipos post obra (en 30 días). Se empodera a Staff para la contratación.

  - PATs

      - Novedades PATs. No hay avances nuevos. Hay pruebas para montar VXLAN

      - Status PeeringDB. En el LACNIC43, Ingeniería tomó conocimiento de como hizo cambio de /X en sus IXPs y su actualización.

INGENIERÍA Y OPERACIÓN

  - Nuevo esquema de switches de la matriz.

      - Ingeniería evaluará alternativas de proveedores, necesidades de soportes, etc para que la mesa decida en la próxima reunión. STATUS Se recibió propuesta de Viditec (311KUSD de CAPEX y 43KUSD de OPEX) que es representante de Arista. Estamos a la espera de cotización Solution Box de Huawei. Tendríamos también los precios de EdgeCore que son FOB.

      - Se pide reunión extraordinaria cuando se tenga el resto de las cotizaciones. Walter coordina.

  - Tráfico Google

        - Google: Ampliación caching. STATUS. Finalizado. Saturó a pesar de dar 16G adicionales. Se informó a Google de la situación.

  - Ingeniería Buenos Aires

        - OPT-Out – STATUS. Finalizado contemplando las sugerencias recibidas, informa Angel.

OTROS:

- Actualización de como participar del FPP de LACNIC - STATUS. Se hizo charla con Mariela Rocha de LACNIC. Registró poca asistencia. Se propone disponibilizar el video de la reunión.

- Informe HA sobre Foro Público y próximos pasos. HA comenta la formación de un grupo informal que decidíó trabajar en una nueva política de alquiler con objetivo de ser tratada en Octubre en el FPP.

- Informa HA sobre temas salientes del LACNIC 43. Se comentó sobre el LAC-Peering Forum y sobre la reunión cerrada de LAC-IX.

PRÓXIMA REUNIÓN IXP-BUE: 26 de Junio 2025 11hs.

ASISTENTES

Referencias:

- CT BUE Coordinador técnico Buenos Aires.

- ATI Administrador Técnico de Infraestructura.

- ATN Administrador Técnico de Networking.

- NOCC NOC CABASE.