Agenda Reunión Subcomisión Administradora del IXP CABASE REGIONAL BUENOS AIRES DEL  21-08-2025

- MIEMBROS:

  - NUEVOS MIEMBROS.

      - IPLUS SAS

  - BAJAS:

      - GCoreLabs

  - MODIFICACIONES:

  - Otros:

- ADMINISTRACIÓN:

Situación económica:

Socios que deban más de 3 facturas

PARROQUIAL: Política de alquileres de direcciones IPv4

- INFRAESTRUCTURA

  - Cassetes y cables - Fase meetme room.

      - Migraciones – Status.

        - Bilaterales miembro a miembro – Plan de migraciones. Status

      - Mudanza Metrotel de rack 5 a rack 9 y DWDM a sala Mundial – Status

      - Análisis armario terraza para caminos redundantes. Tema OnHold por baja prioridad

  - Energía – Limitación temporal debido a retrasos de Edesur. Status

  - Contratación empresa de limpieza para fin de obra. Status.

      - Para UPSs estamos esperando cotización del a empresa que la instaló. Status

      - Idem para la empresa de limpieza de la sala. Status

  - Cambio de AA. Status

  - Alejandro comenta dos temas: Status

      - Necesidad que en 2026 renovemos algunos aires

      - Se considerará la incorporación de filtros al menos para el nuevo equipo

      - Necesidad de contratar un mantenimiento de los mismos. Hoy es a demanda basado en el contrato de SyT.

  - PATs

      - Novedades PATs. Status

INGENIERÍA Y OPERACIÓN

  - Nuevo esquema de switches de la matriz.

      - Avances del proyecto (se detallan puntos de reunión anterior)

        - Pruebas, homologaciones y/o validación de los proveedores

          - Está definida la maqueta y el esquema de pruebas.

          - Esto va a estar por el momento centrado a Buenos Aires dejando resto de los IXPs para otra fase.

          - Arista prestará uno de ellos modelos y el otro estará disponibilizado en laboratorios de San Francisco.

          - Se compra también en USA en mercado secundario 2 equipos adicionales para la maqueta.

          - La homologación podría empezar en 15/20 días y durar 15/30 días. Se estima total en 45 días.

          - La negociación va en paralelo

        - Decisión de inversión por parte de los miembros.

          - Se determinará en reunión de Septiembre o si la homologación esta avanzada como para tomar decisión, se convocará a reunión especial.

PRÓXIMA REUNIÓN IXP-BUE: 18-09-2025

ASISTENTES

Referencias:

- CT BUE Coordinador técnico Buenos Aires.

- ATI Administrador Técnico de Infraestructura.

- ATN Administrador Técnico de Networking.

- NOCC NOC CABASE.