Agendaa Reunión Subcomisión Administradora del IXP CABASE REGIONAL BUENOS AIRES DEL  18-09-2025

- MIEMBROS:

  - NUEVOS MIEMBROS.

  - BAJAS:

  - MODIFICACIONES:

  - Otros:

- ADMINISTRACIÓN:

Situación económica:

Socios que deban más de 3 facturas

Esquema dolarización

Valores 2026 – membresía anual

PARROQUIAL: Política de alquileres de direcciones IPv4

- INFRAESTRUCTURA

  - Cassetes y cables - Fase meetme room.

      - Migraciones – Status.

        - Bilaterales miembro a miembro – Plan de migraciones. Status.

      - Mudanza Metrotel de rack 5 a rack 9 y DWDM a sala Mundial – Status. No tratado.

      - Análisis armario terraza para caminos redundantes. Tema OnHold por baja prioridad

  - Energía – Limitación temporal debido a retrasos de Edesur. Status.

  - Contratación empresa de limpieza para fin de obra. Status.

      - Para UPSs estamos esperando cotización del a empresa que la instaló. Status

      - Idem para la empresa de limpieza de la sala. Status

  - Cambio de AA. Status.

  - Alejandro comenta dos temas: Status

      - Necesidad que en 2026 renovemos algunos aires. A tratar en Septiembre.

  - PATs

      - Novedades PATs. Status.

INGENIERÍA Y OPERACIÓN

  - Nuevo esquema de switches de la matriz.

      - Avances del proyecto (se detallan puntos de reunión anterior en azul)

        - Pruebas, homologaciones y/o validación de los proveedores

          - Se probaron features sobre el switch de 400G

          - Las pruebas con el resto de los switches se iniciarían la próxima semana con el objetivo de pasar a fase de compra en 1era semana de septiembre.

        - Decisión de inversión por parte de los miembros.

          - Se determina avanzar con Arista post homologación, si esta es exitosa,

          - Se procederá a comprar 4 equipos de 400G, 4 equipos de 100G y 2 equipos de 10/100G. Luego se comprarán 6 equipos usados para completar el parque.

          - Se requiere comprar también ópticas y cables.

          - Los montos son:

            - Switches nuevos 250KUSD

            - Switches usados 24KUSD

            - Ópticas y cables se estima entre 75 y 100K,

            - Management 30KUSD / año.

          - Se dará una nueva vuelta de negociación pero se empodera al staff para esta negociación de precio y condiciones en el marco de lo expuesto,

      - EOS/EOL 1Gbps. Se propone la reunión pasada tratar el tema ante el advenimiento de puertos 400G, siguiendo la lógica de administrar el ciclo de vida de tecnología.

      - Lineamiento Budget 2026.

      - Situación Cache de Google. Status.

PRÓXIMA REUNIÓN IXP-BUE:

ASISTENTES

Referencias:

- CT BUE Coordinador técnico Buenos Aires.

- ATI Administrador Técnico de Infraestructura.

- ATN Administrador Técnico de Networking.

- NOCC NOC CABASE.