Minuta Reunión Subcomisión Administradora del IXP CABASE REGIONAL BUENOS AIRES DEL  21-08-2025

- MIEMBROS:

  - NUEVOS MIEMBROS.

      - IPLUS SAS. Dado que es de concordia, pero no tiene otro IXP alternativo cercano, se acepta el pedido. OK.

  - BAJAS:

      - GCoreLabs. Decisión corporativa de salir de IXP.

  - MODIFICACIONES:

  - Otros: Ampliación de 100G adicionales de CloudFlare

- ADMINISTRACIÓN:

Situación económica:

Caja $ 101.032.019,84.-

Facturado no cobrado $ 42.902.551,97.-

Fondo de reserva $ 593.210.534,20.-

Fondo de reserva USD 127.244,17.-

Socios que deban más de 3 facturas

Ninguno a destacar.

Metricas:

Facturación 200M$

Deuda: 50M$

Caja: 100M$

Alternativa dolarización:

- Fondo de reserva en caja de ahorro en USD: 127KUSD – No innovar.

- Fondo de reserva en caja de ahorro en $ 593.210.534 – Se compran de a 100KUSD MEP mensual en base al cupo existente.

PARROQUIAL: Política de alquileres de direcciones IPv4

- INFRAESTRUCTURA

  - Cassetes y cables - Fase meetme room.

      - Se presentó status de los trabajos realizados en la sala. Dado que aparecieron posibles modificaciones al standard actual y revisión de los bilaterales de Cu.

      - Migraciones – Status.

        - Bilaterales miembro a miembro – Plan de migraciones. Status No hubo buena respuesta de los miembros. Se comunicó nuevamente explicando que hay fecha límite y de no contestar el IXP BUE podrá asignar y fecha y horario en forma discrecional y ejecutar la maniobra.

      - Mudanza Metrotel de rack 5 a rack 9 y DWDM a sala Mundial – Status. No tratado.

      - Análisis armario terraza para caminos redundantes. Tema OnHold por baja prioridad

  - Energía – Limitación temporal debido a retrasos de Edesur. Status. YA se inspeccionó y aprobó la obra. Edesur amplia cable la próxima semana. Luego queda instalación de celda por parte de ellos. Se estiman dos semanas.

  - Contratación empresa de limpieza para fin de obra. Status.

      - Para UPSs estamos esperando cotización del a empresa que la instaló. Status

      - Idem para la empresa de limpieza de la sala. Status

  - Cambio de AA. Status. En curso.

  - Alejandro comenta dos temas: Status

      - Necesidad que en 2026 renovemos algunos aires. A tratar en Septiembre.

      - Se considerará la incorporación de filtros al menos para el nuevo equipo. Finalizado.

      - Necesidad de contratar un mantenimiento de los mismos. Hoy es a demanda basado en el contrato de SyT. Se hace contratación en base a propuesta recibida.

  - PATs

      - Novedades PATs. Status. No tratado.

INGENIERÍA Y OPERACIÓN

  - Nuevo esquema de switches de la matriz.

      - Avances del proyecto (se detallan puntos de reunión anterior)

        - Pruebas, homologaciones y/o validación de los proveedores

          - Se probaron features sobre el switch de 400G

          - Las pruebas con el resto de los switches se iniciarían la próxima semana con el objetivo de pasar a fase de compra en 1era semana de septiembre.

        - Decisión de inversión por parte de los miembros.

          - Se determina avanzar con Arista post homologación, si esta es exitosa,

          - Se procederá a comprar 4 equipos de 400G, 4 equipos de 100G y 2 equipos de 10/100G. Luego se comprarán 6 equipos usados para completar el parque.

          - Se requiere comprar también ópticas y cables.

          - Los montos son:

            - Switches nuevos 250KUSD

            - Switches usados 24KUSD

            - Ópticas y cables se estima entre 75 y 100K,

            - Management 30KUSD / año.

          - Se dará una nueva vuelta de negociación pero se empodera al staff para esta negociación de precio y condiciones en el marco de lo expuesto,

      - Situación Cache de Google. Status. Se conversó la situación post cierre de esta reuni´´on por tema de agenda y por ello no se cuenta con el registro en esta minuta.

TEMAS a INCLUIR en AGENDA de PRÓXIMA REUNIÓN

- EOS /EOL 1Gbps

- Lineamiento Budget 2026

- Valores de membresía anual

PRÓXIMA REUNIÓN IXP-BUE: 18-09-2025

ASISTENTES

Referencias:

Nahuel G - Advantum

Nahuel MC - Advantum

Esteban Tocalini - Coseidi

Diego Rodríguez -  Redes...

Nacho Ribeiro - Llamada IP

Chris Graglia - Internet Services

Agustín Seoane - Internet Services

Uriel Rozenbaum - Metrotel

Hernán Arsidiácono - IPlan

Leandro Canseco

Walter Tourn

Hernán Seoane

Fanny Lospenato

Andrés Pugawko

Angel Moya

Matías Dolan

Avril Ocampo

Ernesto Golomb

- CT BUE Coordinador técnico Buenos Aires.

- ATI Administrador Técnico de Infraestructura.

- ATN Administrador Técnico de Networking.

- NOCC NOC CABASE.