Agenda Reunión Subcomisión Administradora del IXP CABASE REGIONAL BUENOS AIRES DEL  16-10-2025

- MIEMBROS:

  - NUEVOS MIEMBROS. Sin novedad.

  - BAJAS: Sin novedad.

  - MODIFICACIONES: Sin novedad.

  - Otros: Sin novedad.

- ADMINISTRACIÓN:

Situación económica:

Socios que deban más de 3 facturas

Valores 2026 – membresía anual – Propuesta Staff de CABASE

Otros:

- Revisión imputaciones señaladas en reunión septiembre

- Breves reporte Política de alquileres de direcciones IPv4

- INFRAESTRUCTURA

  - Cassetes y cables -

      - Migraciones – Status.

        - Bilaterales miembro a miembro – Plan de migraciones. Status.

      - Mudanza Metrotel de rack 5 a rack 9 y DWDM a sala Mundial – Status.

      - Compra de Cassetes y cables por 8 KUSD. Status

  - Energía – Limitación temporal debido a retrasos de Edesur. Status.

  - Contratación empresa de limpieza de sala.

  - Cambio de AA. Status.

  - Reparación AA

  - Alejandro comenta dos temas: Status.

  - Novedades sobre PATs. Status.

- INGENIERÍA Y OPERACIÓN

  - Corte Energia. Breve resumen de lo ocurrido y oportunidades de mejoras.

  - Proyecto nueva matriz.

Resumen última reunión (septiembre).

Después de homologación, armado del esquema de equipos y ópticas y renegociación, los valores del proyecto ascienden a 425KUSD ya considerando los descuentos conseguidos en la última negociación.

En virtud de la caja, riesgos devaluatorios y necesidad de avanzar en el proyecto, la mesa define unánimemente con los presentes y remotos:

- Avanzar con la compra de equipamiento Arista por 250KUSD.

- Dar el adelanto de 30% o si el proveedor aceptara mayor porcentaje.

- Postergar el análisis de la parte óptica que con el escenario actual es de 176KUSD. Se buscará optimizar mientras entendemos cómo se mueven las variables de tipo de cambio.

Revisar:

- Status compras y pagos.

- Decisión sobre las ópticas.

  - Lineamientos Budget 2026

  - EOS/EOL 1Gbps. Se propone la reunión pasada tratar el tema ante el advenimiento de puertos 400G, siguiendo la lógica de administrar el ciclo de vida de tecnología.

  - Situación Cache de Google. Status.

    - Bilateral BUE puerta 100G

    - Problemática Cache

PRÓXIMA REUNIÓN IXP-BUE:

20 de Noviembre 2025

ASISTENTES

Referencias:

- CT BUE Coordinador técnico Buenos Aires.

- ATI Administrador Técnico de Infraestructura.

- ATN Administrador Técnico de Networking.

- NOCC NOC CABASE.