Agenda Reunión Subcomisión Administradora del IXP CABASE REGIONAL BUENOS AIRES DEL  20-11-2025

- MIEMBROS:

  - NUEVOS MIEMBROS.

      - Tecnología Work Out S.A. miembro de La Plata pero que conserva esa conexión.

  - BAJAS:

  - MODIFICACIONES:

  - Otros:

- ADMINISTRACIÓN:

Situación económica:

Socios que deban más de 3 facturas

- Breve reporte Política de alquileres de direcciones IPv4.

- INFRAESTRUCTURA

  - Cassetes y cables -

      - Migraciones – Status.

        - Bilaterales miembro a miembro – Plan de migraciones (On Hold hasta llegada de materiales de punto 3. Status.

      - Mudanza Metrotel de rack 5 a rack 9 y DWDM a sala Mundial – Status.

      - Compra de Cassetes y cables por 8 KUSD. Status

  - Contratación empresa de limpieza de sala. Status.

  - Cambio de AA. Status.

  - Novedades sobre PATs. Status de mudanzas a VXLAN.

- INGENIERÍA Y OPERACIÓN

  - Presentación de plan frente a cortes de energía o afines.

  - Proyecto nueva matriz.

Resumen última reunión (septiembre).

Después de homologación, armado del esquema de equipos y ópticas y renegociación, los valores del proyecto ascienden a 425KUSD ya considerando los descuentos conseguidos en la última negociación.

En virtud de la caja, riesgos devaluatorios y necesidad de avanzar en el proyecto, la mesa define unánimemente con los presentes y remotos:

- Avanzar con la compra de equipamiento Arista por 250KUSD.

- Dar el adelanto de 30% o si el proveedor aceptara mayor porcentaje.

- Postergar el análisis de la parte óptica que con el escenario actual es de 176KUSD. Se buscará optimizar mientras entendemos cómo se mueven las variables de tipo de cambio.

Revisar:

- Status compras y pagos. Se espera fecha de entrega.

- Decisión sobre las ópticas. Revisión de opciones de cara a decisión de compra.

  - Lineamientos Budget 2026 – estimaciones presupuestarias.

      - Necesidad de Servers

      - AA x 2

      - Switches y ópticas.

      - Baterias den 2027

      - Meetme room condicional.

  - EOS/EOL 1Gbps. Se transcribe los topicos discutido reunión pasada para antecedentes de la discusión pata poder abordarlos en esta.

      - La necesidad de mantener 1G

      - Los saltos intermedios de 1G a 10G pensando en el uso de puertos.

      - El esquema de cobro por tráfico.

      - Se analizará la próxima reunión del EOL de 2G y 4G a través de uso de múltiples puertas de 1G.

  - Apertura de Filtros.

      - Resultado de análisis resportado pro Esteban.

      - Discusión nueva etapa RPKI.

      - Necesidad de IRR.

  - Situación Cache de Google. Status.

      - Bilateral BUE puerta 100G. Status.

      - Problemática Cache. Nuevo pedido de ampliación que al que Google respondió que se analizará en el q1 de 2026. A la espera.

PRÓXIMA REUNIÓN IXP-BUE:

18 de Diciembre 2025

ASISTENTES

Referencias:

- CT BUE Coordinador técnico Buenos Aires.

- ATI Administrador Técnico de Infraestructura.

- ATN Administrador Técnico de Networking.

- NOCC NOC CABASE.