Agenda Reunión Subcomisión Administradora del IXP CABASE REGIONAL BUENOS AIRES DEL  15-01-2026

MIEMBROS

- Nuevos miembros.

- Bajas.

- Modificaciones.

- Otros.

ADMINISTRACIÓN

- Situación económica:

- Socios que deban más de 3 facturas.

- Breve reporte Política de alquileres de direcciones IPv4.

INFRAESTRUCTURA

- Mudanzas y migraciones de cables y racks -

  - Migraciones – Status.

  - Bilaterales entre miembros – Status (fecha estimada inicio de Marzo)

  - Mudanza Metrotel

    - De rack 5 a rack 9 – Status.

    - DWDM a sala Mundial – Status..

- Contratación empresa de limpieza de sala en forma periódica. Status.

- Cambio de AA. Status.

- Alejando pasara a Walter información de repuestos (filtros) para Budget 2026. Status.

- Infra eléctrica

  - Se continua con el tema de identificación de térmicas/circuitos en conjunto con SyT. Status. Finalizado.

  - Estimación presupuestaria de SyT para trabajos. El presupuesto de alrededor de 30KUSD y 3 semanas de trabajo. Reunión de Diciembre se dio OK para avanzar. Status.

- Cobre en terraza. Nahuel levanta tema que toma Eduardo respecto de cobre que baja desde terraza a la sala con los riesgos que ello conlleva. Eduardo releva y contacta a miembros para analizar alternativas que subsanen esta situación. Status.

INGENIERIA Y OPERACIONES

- Compra 24 módulos 100G. Status.

- Novedades sobre PATs.

  - Mudanzas a VXLAN. Status.

- Proyecto de nueva matriz. Status.

- Lineamientos Budget 2026 – estimaciones presupuestarias. Status.

- EOS/EOL 1Gbps. Se transcribe los tópicos discutido reunión pasada para antecedentes de la discusión pata poder abordarlos en esta.

  - La necesidad de mantener 1G

  - Los saltos intermedios de 1G a 10G pensando en el uso de puertos.

  - El esquema de cobro por tráfico.

  - Se analizará la próxima reunión del EOL de 2G y 4G a través de uso de múltiples puertas de 1G.

(Tema a reabrir en Marzo fuera de temporada vacacional)

- Apertura de Filtros.

  - Discusión nueva etapa RPKI y Necesidad de IRR. Ingeniería realizara análisis y dar a una recomendación. Próxima reunión Ingeniería realiza propuesta. Status.

- Situación Cache de Google. Status.

  - Bilateral BUE puerta 100G. Status.

  - Problemática Cache. Google enviara capacidad de entrega de 230G adicional a lo actual (9 servidores). Status.

- Hernan S levanta tema de bajo rendimiento de cache de Akamai. Se harán algunas pruebas y se levantara propuesta a la mesa de si se mantiene o se desactiva en BUE. Status.

OTROS

PRÓXIMA REUNIÓN IXP-BUE:

ASISTENTES:

Referencias:

- CT BUE Coordinador técnico Buenos Aires.

- ATI Administrador Técnico de Infraestructura.

- ATN Administrador Técnico de Networking.

- NOCC NOC CABASE.