Reunión NAP CABASE JUNIN

Fecha: 13 de Abril de 2018

Participantes:

Carlos Perez (ESTC SA),

Mariano Carea (Acerca),

Juan Pablo Aparicio (Acerca)

Leonardo Cukar (LinkUp Internet SRL)

Cristian Lopez (LinkUp Internet SRL)

Carlos Suarez (Red Power)

Maximiliano Steffan (Municipalidad de Junin),

Por Webex:

Silvana Landolfo (CABASE),

Alejandro Graizer (SyT),

Invitados: Lujan Luis Giaccardi y Alan Cluet de la empresa Red Cosmos de Vedia

TEMARIO:

1-          ACTA ANTERIOR

2-        	ADMINISTRACIÓN

3-        	COMPRAS: APROBACIÓN DE PRESUPUESTO CIRCULADO POR JAVIER ¿?

4-        	EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS, INSTALACIONES Y TAREAS TÉCNICAS

5-     	STATUS DE CONEXIONES DEL IXP

6-        	STATUS DE CONEXIONES DE LOS MIEMBROS DEL IXP

7-       	ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES

8-    	FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN

9-        	FECHA DE LA REUNIÓN PPDA E INFORME DE LA SGIXPS. Enviado al ENCUENTRO DE TÉCNICOS 19 Y 20 DE Abril por parte de la mesa JUN ¿?

1 - ACTA ANTERIOR

Silvana informa que deberíamos incluir en la minuta a los que participan de manera remota. En la reunión pasada Silvana participó y no fue incluida en la minuta. Se toma nota y se incluye en la minuta actual.

Además faltó ratificar nombre apellido y razón social de los responsables del NAP Junín.

Se toma nota y se ratificará en la minuta actual.

Coordinador Titular: Maximiliano Steffan, Municipalidad de Junin

Coordinador Alterno: Mónica Fernández, Young SA

Coordinador Técnico: Carlos Suarez, Red Power

Coordinador Técnico Alterno: Javier Charne, UNNOBA

2 - ADMINISTRACIÓN

Caja $ 17.767

Fondo de reserva $ 32.250

Facturado y no cobrado $1.740

3 - COMPRAS: APROBACIÓN DE PRESUPUESTO CIRCULADO POR JAVIER ¿?

Ver presupuestos por compra de Switch y módulo,

Se debe tratar la redundancia y la energía

Respecto de la energía: Pedir una línea trifásica a Eden la cual debería ser dedicada al NAP, y con un medidor independiente.

Además incorporar sistema de energía segura con identificación de fases.

Silvana comenta que para las compras que se vayan a aprobar se debe contemplar los fondos suficientes, porque no hay fondos de reserva suficiente.

Se puede autorizar el gasto directo y pagar en única vez lo que se origine o se puede incluir en la facturación mensual un extra para incrementar el fondo de reserva (por ej en + $ 20.000) y de ésta forma asegurar tener una reserva para futuras inversiones o para urgencias ante cualquier imprevisto.

Se aclara que el Procedimiento de Compra Directa es el siguiente: El Nap consigue presupuesto, y se aprueba el gasto. Luego el proveedor le factura a CABASE y Cabase le cobra al NAP,

Por la urgencia de las necesidades: Lo del switch se va a hacer la compra de manera directa de acuerdo a la evaluación por conveniencia técnica y que al mismo tiempo se propondrá en la siguiente reunión del NAP incrementar el aporte para el fondo de reserva a sabiendas que se precisa invertir en redundancia y energía segura.

Se propone además pasar a dólares el actual fondo de reserva disponible.

4 - EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS, INSTALACIONES Y TAREAS TÉCNICAS

5 - STATUS DE CONEXIONES DEL IXP

5.1 Crecimiento de tráfico y cuellos de botella en la conexión al NAP:

Carlos Perez (ESTC) y Leonado Cukar (LinkUP) ven inminente el crecimiento de su tráfico por el NAP pero encontrando prontamente un limite en el trafico acordado por el transporte local de Acerca.

Acerca toma el planteo de la necesidad de las dos empresas para tratarlo en la empresa y responderle a las empresas por distintas alternativas (incrementar el uso de ancho de banda, destinar un pelo oscuro, etc…)

Por otro lado Carlos Suarez (Red Power) informa que iniciará un trámite en la Municipalidad para realizar una obra privada de tendido de fibra óptica para conectarse directamente al NAP Junín y compartirá el proceso con el resto de los socios.

Maximiliano Steffan comenta que están disponibles en la web del municipio las ordenanzas, y que enviará la ordenanza que rige actualmente en el municipio sobre la ejecución de obras en la vía publica dentro del Partido de Junin, tanto aéreas como subterráneas, para servicios telefónicos, gas, electrificación, sanitarios, canales de televisión, etc. La misma es la ordenanza número 3231 del año 1993 y establece la forma en la cual deben realizarse las obras en la vía publica. Además comenta que el proceso actual es el de presentar el proyecto por mesa de entradas, que luego es tratado por Obras Publicas, donde se revisan los planos de forma y de lugares del tendido y se verifica si se cumple con la normas de impacto ambiental. Finalmente el permiso y utilización del espacio aéreo o subterráneo, que es del dominio público municipal, es otorgado por el Honorable Concejo Deliberante.

5.2 Caches de Facebook

A fines de Abril o principios de Mayo, cuando se confirme a Facebook que los 7 IXPs que se pusieron en funcionamiento ya están en marcha, entonces Facebook determinará los siguientes 7 o 5 IXPs que califican para lanzar una segunda tanda por el cache de Facebook

(Ver con Martín Rodríguez)

6 - STATUS DE CONEXIONES DE LOS MIEMBROS DEL IXP

6.1 Municipalidad de Junín: se informa que el convenio fue tratado por el Concejo Deliberante y el mismo fue aprobado

6.2 Incorporación de nuevo miembro al NAP Junín,

Se propone tratar la incorporación del nuevo miembro Red Cosmos de Lujan Luis Giaccardi, la cual se aprueba por unanimidad. Se los incorporará al grupo de whatsapp del NAP Junín, se informará a CABASE para que el mismo sea incorporado y se ratifica que el nuevo miembro deberá realizar los siguientes aportes:

Aporte Inicial u$d 1.000

Aporte para fondo de reserva u$d 500

Además deben:

-Presentar el proyecto técnico con el Coordinador Técnico (Carlos Suárez), y ante cualquier duda consultar a Martín Rodríguez.

-Firmar contrato con Carrier y determinar tráfico (estiman 100 megas iniciales)

-y Cabase les enviará la documentación, oferta y manual para que firmen, como también lo sumarán a la lista de correo del Nap Junín

7 - ALTAS , BAJAS Y MODIFICACIONES

8 - FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN

Lunes 21 de Mayo a las 14 hrs, a confirmar por el resto de los miembros.

9 - FECHA DE LA REUNIÓN PPDA E INFORME DE LA SGIXPS. Enviado al ENCUENTRO DE TÉCNICOS 19 Y 20 DE Abril por parte de la mesa JUN.

Ninguno del NAP Junín estará participando de éste en Mendoza, hablara con Javier en caso que quiera participar.

10 - Varios

Silvana informa sobre comisiones en las cuales se pueden sumar

Comisión ISP

Comisión VOIP

Comisión IoT

Comision Internet Móvil (se realizará una 1er reunión en la 1er semana de mayo)

Próximo evento: Internet Day 16 y 17 de mayo conferencias de la industria y paneles de especialistas, con participación gratuita