Minuta Reunión MDQ 23/09/2024

Asistentes

- Esteban y Manuel Pérez (Cooperativa Eléctrica de Mar del Plata - Nave)

- Andres Gallo (Cotel)

- Alberto Litvak

- Pablo Ohaco (Sílica)

- Sergio Pidutti (Cyberwave)

- Jorge Bildosola (Prolux)

- Pablo Bonaura (Prolux)

- Marcelo Tapia (Fibras de Mar del Plata)

- Facundo Fernández (CABASE)

- Arturo Otero (Coop. Camet)

- Fernando Vattimo (Municipalidad de Gral. Pueyrredón)

- Gabriel Blainstein (Sílica)

- Ernesto Golomb (CABASE)

Próxima reunión: 08/10 – 16 hs. presencial en la Cooperativa Eléctrica de Mar del Plata

Temario:

Presentar las condiciones de cada PAT propuesto (uno de Sílica en la Cooperativa, otro en la Municipalidad, ambos con vínculo directo al IXP en el rectorado de la UNMdP), clarificando:

- Horarios y condiciones para el acceso.

- Costo de alojamiento / co-ubicación, si lo hubiera.

  - Indicar si hacen falta adecuaciones al lugar y a cargo de quién estarían.

- Costo de última milla, si lo hubiera (entre el PAT y el IXP-MDQ)

  - Sílica ya avisó en la reunión que no la cobra desde el PAT en la Cooperativa.

- Quién se conectaría a qué PAT.

  - Hacer relevamiento, a sabiendas que, una vez establecido el/los PAT podrían aparecer nuevos interesados.

- En caso de ser necesaria la compra de algún equipo, proponer quién lo compraría.

  - Sílica ya avisó que pondría el equipo necesario en el PAT en la Cooperativa.

Se informó de los avances para el armado del PAT en la Municipalidad y la aprobación pendiente de parte del Consejo Deliberante para la posterior firma de un convenio con CABASE.

Quedó pendiente una revisión de costos de transporte.

A modo de repaso, para que todos usemos un lenguaje común:

- Última milla: transporte lan to lan entre el PAT y el IXP

- Transporte: vínculo lan to lan entre el IXP-MDQ y el Ruteo Central de CABASE

- Cachés (equipos de las CDN) en el IXP-MDQ (sólo Google disponible) y en Ruteo Central (Google, Netflix, Facebook, Akamai, Microsoft, Valve, Cloudflare, etc.)

- Contenido nacional: otros contenidos no cacheados que circulan por adentro de la red de CABASE gracias a la interconexión de +95% de las redes de Argentina.

- PAT: Punto de Agregación de Tráfico, sitio remoto de acceso a un IXP regional, en este caso el IXP-MDQ que sigue en su ubicación original.

Parroquiales

Ver en las últimas actas de la Subcomisión General de IXP y Subcomisión ISP enviadas por Carolina Arrate, novedades acerca de:

- Acciones en pos de una mayor seguridad en las redes y prevención de ataques

- Acciones relacionadas con la carga impositiva del servicio de Internet

- Próximos eventos de capacitación

  - Encuentro Lacnic en Asunción del Paraguay en octubre

  - Encuentro Nacional de Técnicos de noviembre